VODOVOD PULA-LABIN d.o.o.

Za vodne usluge

52100 Pula, Radićeva 9

Godišnji plan poslovanja za 2025. godinu

I. Izmjene i dopune

| Broj: 16184/25 Pula, prosinac 2025. | UPRAVA – DIREKTOR Edo Krajcar, mag.oec. |
| --- | --- |

UVODNO

Plan poslovanja 2025. godine izrađen je kao izdvojeni dokument višegodišnjeg plana poslovanja za razdoblje od 2024. do 2027. godine, a od strane Skupštine usvojen je 16. prosinca 2024. godine.

Sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/23) u ožujku 2025. godine izvršeno je pripajanje društva Vodovod Labin d.o.o. i društva Albanež d.o.o., te je izmijenjen naziv društva u Vodovod Pula-Labin d.o.o. Ovim izmjenama i dopunama plana poslovanja za 2025. godinu obuhvaćeno je cjelokupno poslovanje na uslužnom području, a sukladno uputi Vijeća za vodne usluge, Društvo je kao jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području 24 pristupilo izradi novog višegodišnjeg Plana poslovanja za razdoblje 2026.–2029., na temelju kojeg su definirane jedinstvene cijene vodnih usluga koje se primjenjuju u jednakoj visini na cijelom uslužnom području.

Osnove za izradu izmjena i dopuna plana poslovanja za 2025. godinu obuhvaćaju niz ključnih elemenata koji omogućuju cjelovit i realan uvid u poslovanje Društva. Polazišta čine važeći Planovi poslovanja za 2025. godinu matičnog i pripojenih društava, Izvještaj o poslovanju za prva tri kvartala te projekcija realizacije za cijelu poslovnu godinu. Posebnu ulogu imaju i smjernice Kolegija i Uprave Društva, koje definiraju prioritete u poslovanju i razvojne ciljeve. U obzir su uzeta i aktualna gospodarska kretanja u okruženju, osobito ona koja mogu utjecati na troškove poslovanja i dinamiku investicijskih aktivnosti.

Izmjene i dopune plana poslovanja za 2025. godinu obuhvaća:

- plana crpljene i isporučene vode

- plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje

- plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

- financijski plan, koji sadrži plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje

- Plan zaduživanja

- rekapitulaciju investicijskog ulaganja sa osvrtom na izvore financiranja

- plan gradnje komunalnih vodnih građevina

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu planirano je 11.666.520 m3 zahvaćene i crpljene vode. Povećanje od 2,2 milijuna m³ u odnosu na prvotni plan odnosi se na potrebe poslovanja podružnice Labin. Istovremeno, za Pogon Pula, Rakonek i Gradole i Butoniga  (prema izmjenama i dopunama) planirana količina zahvaćene i crpljene vode povećava se za 4% u odnosu na prvotno postavljeni plan.

Tablica 1.

Količine zahvaćene i crpljene vode  (u m3)

Plan 2025. - I. izmjene i dopune

| Izvori | Realizacija 2024. | Plan 2025. | Plan 2025. I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| Pogon Pula | 1.432.061 | 1.382.500 | 1.500.700 |
| Pogon Rakonek | 3.873.694 | 3.857.000 | 4.307.400 |
| Vodovod Gradole | 2.115.124 | 2.186.000 | 2.160.100 |
| Akumulacija Butoniga | 1.723.310 | 1.744.000 | 1.554.600 |
| Mutvica | / | / | 250.000 |
| F.G.-Kokoti | / | / | 1.555.395 |
| Plomin | / | / | 127.275 |
| Kožljak | / | / | 304.850 |
| Ispiranje mreže | (57.149) | (45.500) | (93.800) |
| Ukupno | 9.087.040 | 9.124.000 | 11.666.520 |

Graf 1

Planirane količine zahvaćene i crpljene vode po izvorima (u m3)

Plan 2025. – I. izmjene i dopune

Od ukupno planirane količine zahvaćene i crpljene vode u 2025. godini 37% odnosi se na Pogon Rakonek, 32% na vodu nabavljenu od Istarskog vodovoda Buzet, 13% na izvor Fonte Gaja-Kokoti, 13% na Pogon Pula, a ostatak se odnosi na izvore Kožljak, Plomin, Mutvica.  Za potrebe ispiranja mreže planirano je 93.800 m3.

Planirana količina isporuke vode za 2025. godinu iznosi 9.494.195 m3, a obuhvaća 3%-no povećanje isporuke vode na području Puljštine te 1,7 mil m3 isporuke vode na području poslovanja Podružnice Labin.

Tablica 2.

Planirana količina isporučene vode  (u m3)

Plan 2025. – I. izmjene i dopune

| Kategorije korisnika | Realizacija 2024. | Plan 2025. | Plan 2025. I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| Kućanstva | 5.319.504 | 5.281.160 | 6.499.227 |
| Nisu kućanstva | 2.114.779 | 2.100.000 | 2.729.074 |
| Vlastita potrošnja *1 | 48.960 | 42.958 | 51.000 |
| Socijalno ugroženi | 11.342 | 11.340 | 27.797 |
| Navodnjavanje | 102.526 | 101.500 | 145.097 |
| Drugim isporučitelji*2 | 41.513 | 45.300 | 42.000 |
| Ukupno | 7.638.624 | 7.582.258 | 9.494.195 |

*1 Vlastita potrošnja je planirana za potrebe ispiranje finih sita na uređajima za pročišćavanje vode, te za vlastite potrebe.

*2 Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet je planirana isporuka na tri mjerna mjesta koja se nalaze na području općine Žminj i Svetvinčenat.

Izmjenama i dopunama plana projekcija gubitka vode povećana je sa 1,5 milijuna m3 na 2,2 milijuna m3. Planirani gubitak vode iznosi 18,6% zahvaćene i crpljene vode.

PLAN ISPUŠTENE VODE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu planirano je 5.534.099 m3 ispuštene vode kroz sustav odvodnje. Povećanje od 1,5 milijuna m3 odnosi se na Podružnicu Labin i Poslovnu jedinicu Medulin dok je količina vode ispuštene vode kroz sustav odvodnje na području poslovanja ex Vodovod Pula povećana za 1% u odnosu na prvotni plan.

Tablica 3.

Planirana količina ispuštene vode u sustav odvodnje  (u m3)

Plan 2025. – I. izmjene i dopune

| Kategorije korisnika | Realizacija 2024. | Plan 2025. | Plan 2025. I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| Kućanstva | 2.949.207 | 2.935.856 | 3.724.053 |
| Nisu kućanstva | 1.057.290 | 1.062.421 | 1.785.401 |
| Socijalno ugroženi | 6.738 | 6.883 | 24.646 |
| Ukupno | 4.013.235 | 4.005.160 | 5.534.099 |

Sustav odvodnje planom obuhvaća 47.180 korisnika, od čega se 41.279 odnosi na kućanstva, 359 na socijalno ugrožene korisnike, a 5.542 na korisnike koji nisu kućanstva. Na području Podružnice Labin planirano je 6.549 korisnika, a na području Poslovne jedinice Medulin 4.884 korisnika.

Planirana količina ispumpanih otpadnih voda iz sabirnih jama u 2025. godini iznosi 44.043 m3.

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Na dan 1. ožujka 2025. društva Albanež d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o. pripojena su društvu Vodovod Pula d.o.o., koje je istoga dana promijenilo naziv u Vodovod Pula-Labin d.o.o. Nakon provedene statusne promjene, novo društvo Vodovod Pula-Labin d.o.o. zapošljava ukupno 313 radnika, i to: 231 radnika iz bivšeg Vodovod Pula d.o.o., 10 radnika iz bivšeg Albanež d.o.o. i 72 radnika iz bivšeg Vodovod Labin d.o.o.

U razdoblju od ožujka do listopada 2025. godine 4 radnika je otišlo u mirovinu (Čistač, Monter I, Knjigovođa osnovnih sredstava, Pomoćni skladišni radnik), 1 smrtni slučaj (Vozač teretnog vozila) te je sa 6 radnika sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu (sa Kontrolorom prekidnih komora i rezervoara, sa Tehničarem za trasiranje i izradu karata vodovodne mreže, sa Pravnim referentom, sa Strojnim električarem  te sa dva Radnika na održavanju vodovodne mreže III). U istom razdoblju zaposlena su 4 radnika na određeno vrijeme (Administrativni referent, Materijalni knjigovođa te dva Montera II) dok je 15 radnika  zaposleno na neodređeno vrijeme (Radnik u kanalizaciji II, Kontrolor prekidnih komora i rezervoara, dva Pravna referenta, Poslovođa sustava odvodnje, Vozač specijalnog vozila, Tehnolog – voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Radnik na održavanju vodovodne mreže III, Specijalista na nadzorno upravljačke sustave, Strojar,  Električar, dva Radnika na specijalnom vozilu, Pomoćni radnik u laboratoriju). Do kraja godine planira se odlazak u mirovinu za 7 radnika te je predviđeno zapošljavanje 8 radnika (Strojar električar, Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Vozač specijalnog vozila, dva Pomoćna radnika na spec. vozilu, dva Radnika u kanalizaciji, Inženjer računalnog sustava) . Krajem 2025. godine Društvo planira imati 322 radnika.

Za potrebe osposobljavanja i obrazovanja radnika, seminara i savjetovanje planirano je izdvajanje u iznosu od 42 tisuće eura.

FINANCIJSKI PLAN, PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA

Tablica 4.

Financijski plan za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

| N A Z I V | Realizacija | Plan | I. izmjene i dopune plana | Udio | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024. | 2025. | 2025. | % | I.izmjene i dopune/Plan 2025. |
| UKUPNI PRIHODI | 18.477.351 | 18.880.524 | 25.775.691 |  | 136,5 |
| PRIHOD OD VODNIH USLUGA - VODOOPSKRBA | 9.491.357 | 10.037.480 | 12.853.330 | 49,9 | 128,1 |
| PRIHODI OD VODNIH USLUGA - ODVODNJA | 1.901.234 | 2.252.052 | 3.429.221 | 13,3 | 152,3 |
| PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA | 840.797 | 850.000 | 893.809 | 3,5 | 105,2 |
| PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - VODOOPSKRBA | 67.181 | 70.000 | 163.823 | 0,6 | 234,0 |
| PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - ODVODNJA | 794.863 | 754.500 | 1.203.979 | 4,7 | 159,6 |
| PRIHOD OD FINANCIJSKIH USLUGA | 242.951 | 270.000 | 257.756 | 1,0 | 95,5 |
| PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA | 3.795.778 | 3.821.000 | 4.698.651 | 18,2 | 123,0 |
| PRIHODI OD ZAKUPNINE | 11.160 | 11.160 | 52.660 | 0,2 | 471,9 |
| PRIHODI OD UKIDANJA DUG. REZERVIRANJA | 330.405 | 231.032 | 271.516 | 1,1 | 117,5 |
| NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA | 118.914 | 200.000 | 168.295 | 0,7 | 84,1 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 287.961 | 135.800 | 147.994 | 0,6 | 109,0 |
| OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | 594.750 | 247.500 | 1.634.657 | 6,3 | 660,5 |
| UKUPNI RASHODI | 18.472.839 | 18.857.256 | 24.872.267 |  | 131,9 |
| AMORTIZACIJA | 4.858.795 | 4.640.000 | 6.360.810 | 25,6 | 137,1 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1.373.974 | 1.432.000 | 1.857.233 | 7,5 | 129,7 |
| TROŠKOVI OSOBLJA | 5.614.721 | 5.986.887 | 7.918.376 | 31,8 | 132,3 |
| SIROVINE I MATERIJAL | 1.174.728 | 1.179.000 | 1.352.184 | 5,4 | 114,7 |
| TROŠKOVI BUTONIGE | 762.808 | 790.000 | 762.808 | 3,1 | 96,6 |
| TROŠKOVI GRADOLA | 366.723 | 370.000 | 410.000 | 1,6 | 110,8 |
| INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE | 923.913 | 1.614.288 | 1.885.523 | 7,6 | 116,8 |
| VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽ. OD KUPACA | 133.999 | 55.000 | 113.000 | 0,5 | 205,5 |
| OSTALI RASHODI | 3.263.178 | 2.790.081 | 4.212.332 | 16,9 | 151,0 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | 4.512 | 23.268 | 903.424 |  |  |

Plan prihoda u 2025. godini – I. izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu predviđen je ukupan prihod u iznosu od 25.775.691 eura što predstavlja 36,5%-no povećanje u odnosu na prvotno postavljeni plan. Izmjenama i dopunama plana obuhvaćeni su prihodi Podružnice Labin u iznosu od 4.062.438 eura i Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 932.144 eura. Povećanje prihoda planirano je i u okviru poslovanja matičnog društva uslijed uključivanja prihoda od naplaćene garancije za dobro izvršenje posla u okviru izvanrednih prihoda.

Na prihode od vodnih usluga javne vodoopskrbe odnosi se 50% ukupno planiranih prihoda, odnosno 12.853.330 eura. U odnosu na plan 2025. godine veći su za 28%. Prihodi od vodnih usluga Podružnice Labin planirani su u iznosu od 2,5 milijuna eura, a u okviru matičnog društva planirano je 3%-no povećanje.

Prihod od vodnih usluga javne odvodnje planiran je u iznosu od 3.429.221 eura, što čini 13% ukupno planiranih prihoda. U odnosu na plan 2025. godine veći je za 52% uslijed planiranja prihoda od vodnih usluga javne odvodnje Podružnice Labin u iznosu od 758.783 eura, prihoda od vodnih usluga javne odvodnje na području djelovanja Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 401.541 eura. U okviru matičnog društvo planirano je neznatno povećanje promatranih prihoda.

Izmjenama i dopunama plana za 2025. prihod od usluga na priključcima planiran je u iznosu od 893.809 eura što predstavlja povećanje u odnosu na prvotni plan za 5%. U okviru matičnog društva planirano je smanjenje promatranih prihoda za 10%, dok je istovremeno planirano ostvarenje prihoda od priključaka na području Podružnice Labin u iznosu od 109.769 eura, te na području djelovanja Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 14.300 eura.

Prihodi od ostalih usluga u okviru vodoopskrbe planirani su u iznosu od 163.823 eura. Povećanje se odnosi na prihode u okviru matičnog društva. Tijekom 2025. godine došlo je do korekcije cijena ostalih usluga.

Na prihode od ostalih usluga javne odvodnje odnosi se 5% ukupno planiranih prihoda, odnosno 1.203.979 eura. U prihode od ostalih usluga ulaze prihodi od usluga održavanja oborinskih voda, prihodi od crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama, prihodi od usluga odštopavanja kanalizacije, od usluge ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava, te ostali prihodi s osnove usluge odvodnje. Na podružnicu Labin odnosi se 141.538 eura planiranih prihoda, a povećanje u okviru matičnog društva rezultat je povećanja planiranih prihoda od usluga održavanja oborinskih voda.

Prihodi od financijskih usluga planirani su u iznosu od 257.756 eura (1% ukupno planiranih prihoda). U okviru promatranih prihoda je došlo do smanjenja u odnosu na prvotni plan 2025. godine unatoč planiranju 43.336 eura prihoda Podružnice Labin,  budući da se od ožujka 2025. godine ne fakturira usluga fakturiranja i naplate prihoda pripojenom društvu Albanež d.o.o., a od listopada 2025. godine niti društvu IVS d.o.o.

Prihodi od potpora ulaganja planirani za 2025. godinu iznose 4.698.651 eura. Čine 18% ukupno planiranih prihoda, a u odnosu na plan za 2025. godinu povećani su za 23%. Povećanje prihoda rezultat je planiranog priznavanja prihoda od potpora koje se otpuštaju srazmjerno amortizaciji imovine preuzete pripajanjem društva Albanež  u iznosu od 492.904 eura kao i imovine preuzete pripajanjem društva Vodovod Labin d.o.o. u iznosu od 401.650 eura.

Prihodi od zakupnine za 2025. godinu planirani su u iznosu od 52.660 eura. Višestruko povećanje u odnosu na plan 2025. godine nastalo je uslijed planiranja prihoda od zakupnine u okviru Podružnice Labin koji iznose 41.500 eura.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja planirani su u iznosu od 271.516 eura, što čini 1% ukupnih prihoda.

Naplaćena otpisana potraživanja planirana za 2025. godinu iznose 168.295 eura.

Financijski prihodi su planirani u iznosu od 147.994 eura. Podružnica Labin u navedenom iznosu sudjeluje s iznosom od 23.494 eura.

U okviru ostalih izvanrednih prihoda izmjenama i dopunama je za 2025. godinu planirano 1.634.657 eura. Značajno povećanje planiranog iznosa rezultat je uključivanja prihoda od naplate garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 1,4 milijuna eura.

Plan rashoda u 2025. godini – I. izmjene i dopune

Izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu planirano je 24.872.267 eura ukupnih rashoda. U odnosu na prvotno postavljeni plan bilježe 32%-no povećanje.

Trošak amortizacije čini 26% ukupno planiranih rashoda te iznosi 6.360.810 eura. U okviru matičnog društva evidentirano je povećanje od 7%. Trošak amortizacije imovine Podružnice Labin planirano je u iznosu od 896 tisuća eura, a trošak amortizacije imovine preuzete od pripojenog društva Albanež d.o.o. u iznosu od 487 tisuća eura.

Troškovi električne energije planirani su u iznosu od 1.857.233 eura, što predstavlja 30%-no povećanje u odnosu na prvotno postavljeni plan 2025. godine kao rezultat uključivanja troškova električne energije planirane u okviru Podružnice Labin u iznosu od 453.780 eura, te u okviru Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 43.198 eura. Trošak električne energije u okviru matičnog društva planiran je u manjem iznosu u odnosu na prvotni plan za 5%.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 7.918.376 eura, što čini 32% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na prvotni plan za 2025. godinu bilježe 32%-no povećanje uslijed uključivanja troškova osoblja Podružnice Labin u iznosu od 1.471.579 eura, troškova osoblja Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 247.724 eura, te povećanja troškova osoblja u matičnom društvu za 3,5% u odnosnu na prvotno postavljeni plan.

Troškovi sirovina i materijala u 2025.godini planirani su u iznosu 1.352.184 eura i veći su za 15% u odnosu na prvotno postavljeni plan. Čine 5% ukupnog rashoda. U okviru matičnog društva troškovi su neznatno manji u odnosu na prvotno postavljeni plan, troškovi sirovina i materijala za Podružnicu Labin iznose 184.954 eura, a za poslovnu jedinicu Medulin 10.461 eura.

Troškovi Butonige (materijalni troškovi i troškovi električne energije) planirani su u iznosu od 762.808 eura, nešto manje u odnosu na prvotno postavljeni plan kao rezultat manje preuzetih količina vode.

Troškovi Gradola (materijalni troškovi i troškovi električne energije) planirani su u iznosu od 410.000 eura, što je u skladu sa planom raspodjele troškova poslovanja vodovodnog sistema Gradole za 2025. godinu a koja je od Istarskog vodovoda Buzet dobivena u svibnju 2025. godine.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u iznosu od 1.885.523 eura, što je za 17% više u odnosu na prethodni plan. Povećanje se odnosi na uključivanje troškova održavanja  u okviru Podružnice Labin u iznosu od 264.023 eura, te troškova održavanja u okviru poslovanja Poslovne jedinice Medulin u iznosu od 63.778 eura.

Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana, a u svrhu redovnog održavanja priključaka, investicijskog i redovnog tekućeg održavanja opreme i vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje u  pogonima i odjelima, te su iskazani u slijedećim tablicama:

Investicijsko održavanje u 2025 .godini planirano je u iznosu od 420.147  eura.

Tablica 5.

Investicijsko održavanje – I. izmjene i dopune plana 2025.

| R.br. | NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | Plan 2025. | Plan 2025.-I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Građevinska sanacija objekata pogona Rakonek | 25.900 | 25.900 |  |
| 2 | Zamjena dijelova Auma pogona i reduktora u pogonu Rakonek | 25.000 | 25.000 |  |
| 3 | Investicijsko održavanje građ. objekata pogona Pula | 40.000 | 35.297 |  |
| 4 | Upravna zgrada zamjena i dopuna elektroinstalacije i rasvjete | 4.000 | 0 |  |
| 5 | Popravci laboratorijskih uređaja, zamjena dijelova-iznenadni kvarovi | 7.600 | 7.600 |  |
| 6 | Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante | 7.000 | 1.000 |  |
| 7 | Zidarski radovi na izvedbi ormarića novih priključaka i reviziji priključaka | 13.800 | 18.800 |  |
| 8 | Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže | 13.800 | 13.800 |  |
| 9 | Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi | 200.000 | 200.000 |  |
| 10 | Investicijsko održavanje zgrade Uprave i skladišnih prostora | 15.000 | 25.000 |  |
| 11 | Rekonstrukcija elektroinstalacija | 10.000 | 10.000 |  |
| 12 | Servisiranje (baždarenje) vodomjera | 12.500 | 11.000 |  |
| 13 | Zamjena programabilnih logičkih kontrolera | 15.000 | 14.000 |  |
| 14 | Anodno ležište za zaštitu cijevi Premantura - Valbanoša | 26.000 | 0 |  |
| 15 | Radovi iskopa ,zemljani i monterski radovi na postojećem sustavu odvodnje" (PJ Medulin) |  | 2.000 |  |
| 16 | Podvodno-građevinski radovi - odvodnja |  | 27.450 |  |
| 17 | Rekonstrukcija vodovodne mreže Mornarički trg - projektna dokumentacija |  | 3.300 |  |
|  | UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE: | 415.600 | 420.147 |  |

Tekuće održavanje u 2025.godini novim planom planirano je u iznosu 1.465.376 eura.

Tablica 6.

Tekuće održavanje – I. izmjene i dopune plana 2025.

| R.br. | NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA | Plan 2025. | Plan 2025.-I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera sustava | 2.500 | 9.000 |  |
| 2 | Tekuće održavanje u pogonu Rakonek | 151.365 | 137.258 |  |
| 3 | Tekuće održavanje u pogonu Pula | 26.000 | 44.500 |  |
| 4 | Servisi i usluge održavanja opreme i radnih vozila u službi Strojnog održavanja | 158.850 | 128.850 |  |
| 5 | Usluge tekućeg održavanja AMR, WLM, NUS-a, SCADA sustava, te održavanje elektroopreme i uređaja u službi Elektro održavanja | 209.200 | 193.890 |  |
| 6 | Tekuće održavanje u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu | 67.600 | 58.600 |  |
| 7 | Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi | 143.500 | 134.250 |  |
| 8 | Tekuće održavanja GIS programske i ostale opreme u Službi GIS-a | 46.000 | 45.151 |  |
| 9 | Servis uređaja i održavanje u Službi istraživanja gubitka | 14.600 | 18.600 |  |
| 10 | Redovno ispitivanje hidranta i na zahtjev stanke | 7.300 | 7.300 |  |
| 11 | Mjere i ispitivanja uvjetovana propisima zaštite na radu | 5.000 | 14.000 |  |
| 12 | Tekuće održavanje zgrade uprave | 8.000 | 8.000 |  |
| 13 | Održavanje web portala i mobilne aplikacije | 6.000 | 6.000 |  |
| 14 | Servis raznih alata i uređaja u Komercijalnom odjelu | 11.300 | 11.300 |  |
| 15 | Redovno održavanje i servisiranje informatičke opreme | 52.474 | 55.636 |  |
| 16 | Tekuće održavanja osobnih vozila, mopeda | 40.500 | 40.500 |  |
| 17 | Tekuće održavanje teretnih vozila , kamiona | 85.000 | 85.000 |  |
| 18 | Održavanje, ispitivanje i kontrola sustava odvodnje fekalnih i oborinskih voda | 120.000 | 64.316 |  |
| 19 | Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje | 43.500 | 77.425 |  |
| 20 | Tekuće održavanje PJ Medulin | 0 | 61.778 |  |
| 21 | Tekuće održavanje – Podružnica Labin | 0 | 264.023 |  |
|  | UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE | 1.198.689 | 1.465.376 |  |

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca u 2025. godini planirano je u iznosu od 113.000 eura. Čine 0,4% ukupnih rashoda.

Ostali rashodi planirani u 2025. godini iznose od 4.212.332  (17% ukupnih rashoda). U ostale rashode uključeni su svi rashodi koji nisu gore navedeni, kao što su troškovi plina i goriva, troškovi usluga (osim usluga održavanja), materijalna prava radnika i naknade troškova radnicima, ostali nematerijalni troškovi, rezerviranja troškova i rizika za neiskorištene godišnje odmore, otpremnine zbog odlaska u mirovinu i za jubilarne nagrade, financijski rashodi, te ostali rashodi. Ostali rashodi Podružnice Labin planirani su u iznosu od 674.301 eura, poslovne jedinice Medulin u iznosu od 124.896 eura. U okviru matičnog društva planirano je 3,4 milijuna eura ostalih troškova što predstavlja 22%-no povećanje u odnosu na prvotno postavljeni plan. Navedeno povećanje rezultat je više planiranih troškova održavanja oborinske odvodnje (ukupno planirano 350 tisuća eura), te povećanja u okviru troškova zakupa zemljišta, poštanskih troškova, rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, usluge savjetovanja i izrade elaborata i sl.

Rezultat poslovanja u 2025. godini

Izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu planirana je dobit u iznosu od 903.424 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA

U 2025. godini društvo ima na raspolaganju odobreni kredit Zagrebačke banke u iznosu 10,0 milijuna eur za Aglomeraciju Pula sjever te odobreni kredit Privredne banke Zagreb u iznosu 2,5 milijuna eur za Aglomeraciju Medulin, Premantura i Banjole. Krediti nisu planirani za korištenje u 2025. godini.

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA OSVRTOM  NA IZVORE FINANCIRANJA

Ukupna  investicijska ulaganja u 2025. godini planirana su u iznosu 42.027.878 eura, kako slijedi:

- Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 4.431.656 eura,

- Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 17.608.774 eura,

- Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje u iznosu 19.987.448 eura.

Od ukupnog iznosa ulaganja društvo Vodovod Pula d.o.o. financira iznos od 15.518.007 eura, i to kako slijedi:

- osnovna djelatnost: 3.568.156 eura

- vodovodna mreža 7.555.875eura.

- mreža odvodnja 4.393.976 eura.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- vlastita sredstva u iznosu 6.525.943eura

- naknada za razvoj 8.992.064 eura

Ostali izvori financiranja iznose 26.509.872 euro i po izvorima su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 1.572.261 eura;

- Hrvatske vode u iznosu 1.965.895 eura;

- Sredstva putem EU fondova u iznosu 19.233.547 eura;

- ostali investitori u iznosu od 704.324 eura

- ostali izvori (Aglomeracija Pula sjever jednim dijelom će se financirati sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) u iznosu 1.721.444 eura;

- ostali izvori (vezano za projekt Aglomeracija Labin-Raša-Rabac) u iznosu 323.000 eura;

- ostali izvori (vezano za druge projekte za koje još nije dogovoren izvor financiranja) u iznosu od 523.845.000 eura

- putem kredita u iznosu 101.056 eura;

- putem financijskog leasinga u iznosu 364.500 eura.

Dodatno, Društvo ima sklopljene ugovore o financiranju građenja vodnih građevina za potrebe privatnih investitora.

Projekti aglomeracija Pula centar i aglomeracija Labin-Raša-Rabac su u postupku apliciranja na Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

U Planu za 2025. godinu na projekt aglomeracija Pula Sjever odnosi se ukupno 19.274.535,45 eura uz sljedeće izvore financiranja:

- Naknada za razvoj u iznosu od 1.855.208,01 eura

- EU fondovi u iznosu od 13.976.439,59 eura

- Hrvatske vode u iznosu od 1.721.443,92 eura

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 1.721.443,92 eura

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2025. GODINU

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu sastavni je dio višegodišnjeg Plana gradnje za razdoblje 2024 - 2027. godine (III. Izmjene) i obuhvaća:

- ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže po gradovima i općinama,

- ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje po gradovima i općinama, te

- ulaganje u okviru aglomeracije Pula Sjever i

- ulaganje u okviru aglomeracije Pula Centar

- ulaganje u okviru aglomeracije Medulin-Banjole-Premantura

Za područje djelovanja podružnice Labin do kraja 2025. godine na snazi ostaje Plan gradnje koji je usvojila tadašnja skupština društva Vodovod Labin d.o.o.

- Godišnji plan poslovanja za 2025. godinu -  prilozi (tablice):

Tablica 7.	Plan crpljene i isporučene vode za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

Tablica 8. 	Plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje u m3 i broja korisnika javne odvodnje za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

Tablica 9. 	Plan kadrova za 2025. godinu - I. izmjene i dopune

Tablica 10. 	Financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za 2025.godinu  (s dodatnim podacima) - I. izmjene i dopune

Tablica 11. 	Rekapitulacija investicijskog ulaganja - I. izmjene i dopune

Tablica 11.1. 	Raspored naknade za razvoj javne vodoopskrbe – I. izmjene i dopune

Tablica 11.2. 	Raspored naknade za razvoj javne odvodnje – I. izmjene i dopune

Tablica 11.3. 	Ulaganje u osnovu djelatnost po pogonima i odjelima - I. izmjene i dopune

Prilog 1:	Plan gradnje 2024.-2027. – III. Izmjene i dopune

Tablica 7.

Plan crpljene i isporučene vode za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

| Red br. | NAZIV | Realizacija 2024. |  | Plan 2025. |  |  |  | Plan 2025. – I. izmjene i dopune |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | % | m3 | % |  |  | m3 | % |
| 1. | ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA | 9.087.040 | 100 | 9.124.000 | 100 |  |  | 11.666.520 | 100 |
| 1.1. | Pogon Pula | 1.432.061 | 15,8 | 1.382.500 | 15,2 |  |  | 1.500.700 | 12,9 |
| 1.2. | Pogon Rakonek | 3.873.694 | 42,6 | 3.857.000 | 42,3 |  |  | 4.307.400 | 36,9 |
| 1.3. | Vodovod Gradole | 2.115.124 | 23,3 | 2.186.000 | 24,0 |  |  | 2.160.100 | 18,5 |
| 1.4. | Akumulacija Butoniga | 1.723.310 | 19,0 | 1.744.000 | 19,1 |  |  | 1.554.600 | 13,3 |
| 1.5. | Mutvica | / | / | / | / |  |  | 250.000 | 2,1 |
| 1.6. | F.G.-Kokoti | / | / | / | / |  |  | 1.555.395 | 13,3 |
| 1.7. | Plomin | / | / | / | / |  |  | 127.275 | 1,1 |
| 1.8. | Kožljak | / | / | / | / |  |  | 304.850 | 2,6 |
| 1.9. | Bubić jama/Rakonek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Sv. Anton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ispiranje mreže | -57.149 | -0,6 | -45.500 | -0,5 |  |  | -93.800 | -0,8 |
|  | - Pula | -57.149 | -0,6 | -45.500 | -0,5 |  |  | -72.800 | -0,6 |
|  | - Labin |  |  |  |  |  |  | -21.000 | -0,2 |
| 2. | ISPORUČENA VODA | 7.638.624 | 100 | 7.582.258 | 100 |  |  | 9.494.195 | 100 |
| 2.1. | Isporuka - Kućanstva | 5.319.504 | 69,6 | 5.281.160 | 69,7 |  |  | 6.499.227 | 68,5 |
| 2.2. | Isporuka - Nisu kućanstva | 2.114.779 | 27,7 | 2.100.000 | 27,7 |  |  | 2.729.074 | 28,7 |
| 2.2.1. | Isporuka - vlastita potrošnja | 48.960 | 0,6 | 42.958 | 0,6 |  |  | 51.000 | 0,5 |
| 2.3. | Isporuka - socijalno ugroženi | 11.342 | 0,1 | 11.340 | 0,1 |  |  | 27.797 | 0,3 |
| 2.4. | Isporuka - navodnjavanje | 102.526 | 1,3 | 101.500 | 1,3 |  |  | 145.097 | 1,5 |
| 2.5. | Isporuka - drugim isporučiteljima* | 41.513 | 0,5 | 45.300 | 0,6 |  |  | 42.000 | 0,4 |
| 3. | GUBITAK VODE | 1.448.416 |  | 1.541.742 |  |  |  | 2.172.325 |  |
| 3.1. | GUBITAK VODE u % | 15,9 |  | 16,9 |  |  |  | 18,6 |  |

Tablica 8.

Plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje u m3 i broja korisnika javne odvodnje za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

| Red br. | NAZIV | Realizacija 2024. |  | Plan 2025. |  |  |  | Plan 2025. – I. izmjene i dopune |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3 | % | m3 | % |  |  | m3 | % |
| 1. | ISPUŠTENA VODA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE (m3) | 4.013.235 | 100 | 4.005.160 | 100 |  |  | 5.534.099 | 100 |
| 1.1. | Stambeni prostori | 2.949.207 | 73,5 | 2.935.856 | 73,3 |  |  | 3.724.053 | 67,3 |
| 1.2. | Poslovni prostori | 1.057.290 | 26,3 | 1.062.421 | 26,5 |  |  | 1.785.401 | 32,3 |
| 1.3. | Socijalno ugroženi | 6.738 | 0,2 | 6.883 | 0,2 |  |  | 24.646 | 0,4 |
| 2. | BROJ KORISNIKA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE, prosječno mjesečno | 35.289 | 100 | 35.573 | 100 |  |  | 47.180 | 100 |
| 2.1. | Stambeni prostori | 31.352 | 88,8 | 31.532 | 88,6 |  |  | 41.279 | 87,5 |
| 2.2. | Poslovni prostori | 3.800 | 10,8 | 3.904 | 11,0 |  |  | 5.542 | 11,7 |
| 2.3. | Socijalno ugroženi | 136 | 0,4 | 138 | 0,4 |  |  | 359 | 0,8 |

Tablica 9.

Plan kadrova za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

| Organizacijska jedinica | Realizacija 2024. | Plan 2025. |  | Plan 2025. – izmjene i dopune |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprava (1) | 2 |  | 2 |  | 1 |
| Tehnički sektor (100) | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Odjel proizvodnje i distribucije (110) | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Pogon Rakonek (112) | 16 |  | 16 |  | 16 |
| Pogon Pula (113) | 14 |  | 14 |  | 14 |
| Laboratorijsko tehnološki odjel (120) | 8 |  | 8 |  | 7 |
| Odjel tehničke operative (130) | 5 |  | 5 |  | 6 |
| Izgradnja priključaka (131) | 14 |  | 14 |  | 14 |
| Održavanje vodovodne mreže (132) | 22 |  | 22 |  | 23 |
| Strojno održavanje (140) | 5 |  | 4 |  | 5 |
| Elektroodržavanje (150) | 6 |  | 6 |  | 6 |
| Tehnički odjel (160) | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Služba za pripremu i razvoj investicija (161) | 12 |  | 11 |  | 11 |
| Služba geografsko informacijskog sustava (GIS) (162) | 4 |  | 5 |  | 3 |
| Služba za priključke (163) | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Služba za istraživanje gubitaka vode (164) | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Odjel elektro i strojnog održavanja (180) | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Odjel sustava odvodnje (190) | 3 |  | 3 |  | 4 |
| Održ., ispit. i kontrola odvodnje fekalnih i oborinskih (191) | 25 |  | 25 |  | 30 |
| Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje (192) | 9 |  | 11 |  | 8 |
| Opći sektor (200) | 12 |  | 11 |  | 14 |
| Ekonomski sektor (300) | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Financijsko računovodstveni odjel (320) | 15 |  | 14 |  | 14 |
| Potrošački odjel (330) | 25 |  | 25 |  | 26 |
| Odjel komercijale (340) | 10 |  | 11 |  | 10 |
| Služba informatičkog centra (420) | 7 |  | 6 |  | 7 |
| Odjel za kontr.,analizu posl.procesa i upravlj.normama (430) | 1 |  | 2 |  | 2 |
| Poslovna jedinica Medulin (900) | / |  | / |  | 10 |
| Podružnica Labin | / |  | / |  | 73 |
| Uprava | / |  | / |  | 1 |
| Ured uprave i pravnih poslova | / |  | / |  | 4 |
| Kontroling | / |  | / |  | 1 |
| Računovodstvo i financije | / |  | / |  | 4 |
| Nabava | / |  | / |  | 2 |
| Tehnički sektor | / |  | / |  | 1 |
| Potrošački odjel | / |  | / |  | 3 |
| Sektor kvalitete | / |  | / |  | 4 |
| PC Odvodnja | / |  | / |  | 13 |
| PC Vodoopskrba | / |  | / |  | 9 |
| Sektor održavanja | / |  | / |  | 23 |
| Odjel istraživača gubitaka | / |  | / |  | 3 |
| Odjel EU projekata | / |  | / |  | 2 |
| Odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje | / |  | / |  | 3 |
| UKUPNO | 232 |  | 232 |  | 322 |

Tablica 10.

Financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za 2025.godinu  (s dodatnim podacima) – I. izmjene i dopune

Tablica 11.

Rekapitulacija investicijskog ulaganja – I. izmjene i dopune

| O p i s | Plan 2025. | Plan 2025. I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO ULAGANJE | 53.572.990 | 42.027.878 |
| - ulaganje u osnovnu djelatnost | 5.826.301 | 4.431.656 |
| - ulaganje u vodovodnu mrežu | 16.743.025 | 17.608.774 |
| - ulaganje u mrežu odvodnje | 31.003.664 | 19.987.448 |
| VODOVOD FINANCIRA UKUPNO | 16.613.194 | 15.518.007 |
| - ulaganje u osnovnu djelatnost | 4.362.801 | 3.568.156 |
| - ulaganje u vodovodnu mrežu | 6.768.625 | 7.555.875 |
| - ulaganje u mrežu odvodnje | 5.481.768 | 4.393.976 |
| OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO | 36.959.797 | 26.509.872 |
| - općine i gradovi | 3.005.547 | 1.572.261 |
| - Hrvatske vode | 3.481.240 | 1.965.895 |
| - EU fondovi | 24.151.997 | 19.233.547 |
| - ostali investitori | 744.000 | 704.324 |
| - ostali izvori (proračun RH) | 2.603.474 | 1.721.444 |
| - ostali izvori za projekt Pula centar | 313.934 | 0 |
| - ostali izvori za Aglomeraciju Labin-Raša-Rabac | 0 | 323.000 |
| - ostali izvori (ostali projekti) | 210.000 | 523.845 |
| - krediti | 2.010.104 | 101.056 |
| - ostali izvori financiranja (financijski leasing) | 439.500 | 364.500 |
| VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA | 16.613.194 | 15.518.007 |
| - vlastita sredstva | 7.674.940 | 6.525.943 |
| - naknada za razvoj | 8.938.254 | 8.992.064 |

Tablica 11.1.

Raspored naknade za razvoj javne vodoopskrbe za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

|  | Prenesena sredstva iz 2024. | Planirana naknada 2025. | Ukupno naknada za korištenje 2025 | Mreža po općinama | Mreža zajednička | Aglomeracija Pula sjever | Ukupno raspoređena naknada za razvoj vode | Neiskorištena sredstva 2025. | Isporučena količina u m3 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD PULA | 1.083.406,28 | 1.159.502,92 | 2.242.909,20 | 1.861.424,77 | 286.272,49 | 68.147,56 | 2.215.844,83 | 27.064,38 | 3.943.887 |
| GRAD VODNJAN | 233.625,41 | 182.062,67 | 415.688,08 | 185.723,28 | 44.949,89 | 192.741,80 | 423.414,98 | -7.726,90 | 619.261 |
| OPĆINA BARBAN | 86.511,28 | 56.672,74 | 143.184,02 | 130.791,03 | 13.992,07 | 0,00 | 144.783,10 | -1.599,08 | 192.764 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 172.689,98 | 118.409,32 | 291.099,30 | 260.591,79 | 29.234,36 | 0,00 | 289.826,15 | 1.273,14 | 402.753 |
| OPĆINA MARČANA | 136.220,30 | 129.975,04 | 266.195,34 | 229.833,59 | 32.089,85 | 0,00 | 261.923,44 | 4.271,89 | 442.092 |
| OPĆINA SVETVINČENAT | -58.595,57 | 79.959,13 | 21.363,56 | 2.952,10 | 19.741,30 | 0,00 | 22.693,40 | -1.329,85 | 271.970 |
| OPĆINA MEDULIN | 179.458,12 | 367.290,20 | 546.748,32 | 449.361,43 | 90.681,17 | 0,00 | 540.042,60 | 6.705,72 | 1.249.286 |
| OPĆINA FAŽANA | 130.399,32 | 181.693,06 | 312.092,38 | 124.206,69 | 44.858,64 | 142.589,39 | 311.654,72 | 437,66 | 618.004 |
| SVEUKUPNO | 1.963.715,12 | 2.275.565,07 | 4.239.280,19 | 3.244.884,68 | 561.819,79 | 403.478,75 | 4.210.183,22 | 29.096,96 | 7.740.017 |

Tablica 11.2.

Raspored naknade za razvoj javne odvodnje za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

| Naziv | Prenesena sredstva iz 2024 | Planirana naknada 2025 | Ukupno naknada za korištenje 2025 | Aglomeracija Pula sjever | Mreža po općinama | Ukupno raspoređena naknada za razvoj odvodnje | Neiskorištena sredstva 2025. | Isporučena količina u m3 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAD PULA *1 | 5.222.475,37 | 1.435.413,60 | 6.657.888,97 | 238.947,82 | 1.541.786,86 | 1.780.734,68 | 4.877.154,30 | 3.906.548 |
| GRAD VODNJAN | 909.891,73 | 136.244,53 | 1.046.136,26 | 675.816,30 | 54.610,02 | 730.426,32 | 315.709,94 | 598.561 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 53.347,03 | 10.072,89 | 63.419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.419,92 | 30.977 |
| OPĆINA LIŽNJAN (PJ Medulin) | 155.959,76 | 107.295,57 | 263.255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.255,33 | 250.367 |
| OPĆINA MEDULIN | 227.704,96 | 34.831,98 | 262.536,94 | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 260.086,94 | 82.165 |
| OPĆINA MEDULIN (PJ Medulin) | 706.403,07 | 598.687,26 | 1.305.090,33 | 0,00 | 441.234,38 | 441.234,38 | 863.855,95 | 1.130.150 |
| OPĆINA FAŽANA | 824.267,92 | 171.525,69 | 995.793,61 | 499.965,42 | 20.000,00 | 519.965,42 | 475.828,19 | 612.970 |
| SVEUKUPNO | 8.100.049,84 | 2.494.071,52 | 10.594.121,35 | 1.451.729,54 | 2.060.081,26 | 3.511.810,80 | 7.119.310,55 | 6.611.737 |

*1 Mreža po općinama za Grad Pulu obuhvaća i ulaganja u Aglomeraciju Pula Centar te Brijuni

Tablica 11.3.

Ulaganje u osnovu djelatnost po pogonima i odjelima za 2025. godinu – I. izmjene i dopune

|  | Realizacija 2024 | Plan 2025. | Plan 2025. – I. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - UPRAVA | 53.861 | 501.620 | 14.620 |
| Geodetski radovi na k.č. 1927/1, 1927/2, 1928 k.o. Pula, Valmade | 950 | 1.620 | 1.620 |
| Projektiranje nove poslovne zgrade na lokaciji Valmade | - |  | 10.000 |
| Sanacija poslovnog prostora | 12.576 | 500.000 | 3.000 |
| Ugradnja fotonaponskih panela na zgradi uprave II faza | 31.185 | - | - |
| Izrada glavnih elektroničkih projekata sunčanih panala | 9.150 | - | - |
| 100 - TEHNIČKI SEKTOR | 78.681 | 20.000 | 58.035 |
| Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i proširenja vodospreme Mandriol na kč. 7431 k.o. Vodnjan | - |  | 9.800 |
| Poslovna i pomoćna građevina - rekonstrukcija zgrade na kč. 5001/4 ko Pula, Vidikovac | 53.582 |  | 48.235 |
| Investicijsko ulaganje u uređenje prostorija zgrade Uprave | 23.501 | 20.000 | - |
| Zamjena telefonske centrale uprava | 1.597 | - | - |
| 110 - ODJEL DISTRIBUCIJE I PROIZVODNJE | 263.963 | 1.113.000 | 519.939 |
| Izrada raznih strojarskih i elektro projekata | 24.600 | - | - |
| Ugradnja mjernih uređaja na vodozahvatima VGO za slivove sjevernog Jadrana (Hrvatske vode) - prijenos iz prethodne godine | 2.544 | - | - |
| Reducioni ventil - 2 komada | 7.540 | - | - |
| Izvođenje radova rekonstrukcije VS Boškari | 63.687 | - | - |
| Geodetska situacija Rojnići - Petehi - Orihi - Grandići - Škitača | 7.125 | - | - |
| Demontaža i konzerviranje pumpa sa CS Vidikovac i pomoćne CS Vidikovac | - | 20.000 | - |
| Izvođenje radova PCS Marčana | - | 450.000 | - |
| Prenamjena PK Krnja Loža u RS Krnja Loža | - | 40.000 | - |
| Prenamjena PK Sutivanac u RS Sutivanac | - | 40.000 | - |
| Prenamjena PK Ušići Dvori u RS Ušići dvori | - | 40.000 | - |
| Izrada građevinskog projekta rekonstrukcije, dogradnje i opremanja MRM Fažana | 4.300 | - | - |
| Izrada dokumentacije za rješavanje vlasništva i uporabnih dozvola za objekte | 600 | - | - |
| Dobava i ugradnja ograda na vodoopskrbnim objektima | 26.893 | 30.000 | 30.000 |
| Dobava i ugradnja PID regulatora na elektro ventilima | 1.651 | - | 20.946 |
| Građevinska sanacija objekata vodoopskrbe | - | 40.000 | 54.000 |
| Izrada geodetskih elaborata | - | 10.000 | 10.000 |
| Izrada građevinskih, strojarskih i elektro projekata | - | 40.000 | 36.750 |
| Izrada hidroizolacija vodosprema | - | 20.000 | 20.000 |
| Izvedba ulaznih otvora na Vodotornju Vidikovac | - | 40.000 | 26.000 |
| Izvođenje radoca PCS Luter | - | 66.000 | - |
| Izvođenje radova rekonstrukcije, dogradnje i opremanja MRM Fažana | 55.885 | 50.000 | 53.907 |
| Nadzor nad izvođenjem radova Rekonstrukcije muljnih ispusta PK Loborika | - | - | 3.200 |
| Razni alati | - | 3.000 | 3.000 |
| Rekonstrukcija cjevovoda Rojnići - čvor Petehi - Orihi - Šitača - projekti | 1.500 | - | 6.600 |
| REKONSTRUKCIJA MULJNIH ISPUSTA PK LOBORIKA | - | - | 90.000 |
| Rekonstrukcija VS Gromača projektiranje | - | 100.000 | 123.250 |
| Ulaganja u Butoniški sustav | 64.336 | 74.000 | 1.786 |
| Uređenje bunara | - | 30.000 | 30.000 |
| Usluga inženjerskog nadzora nad izvođenjem građevinskih, strojarskih i elektro radova | 3.302 | 20.000 | 10.500 |
| 112 - POGON RAKONEK | 316.544 | 686.560 | 608.333 |
| Zamjena PLC-a pogon Rakonek | 69.215 | - | - |
| NT pumpe za punjenje VS za pranje filtera | 44.249 | - | - |
| Dobava i ugradnja dubinskih NT pumpi, strojarnica izvor | - | 144.542 | 144.542 |
| Dobava kontejnerske stanice za doziranje alpoklara | - | 25.000 | 25.000 |
| Elektrooprema | 9.118 | 13.500 | 13.500 |
| Mjerač mutnoće | 6.222 | 6.222 | 6.222 |
| Mjerna oprema analizatori | 9.780 | 5.000 | 5.000 |
| NN ormar-preklapanje na agregat 1000 kva | - | 100.000 | 100.000 |
| NT pumpa teglica | 50.645 | 63.354 | 63.354 |
| Izrada i montaža ograda i polica - Rakonek | 5.345 | - | - |
| Ograda Rakonek | 57.328 | 99.542 | 44.057 |
| Ograda VS Prnjani, zamjena i dogradnja | - | 80.000 | 80.000 |
| Razni alati za Pogon Rakonek | 1.975 | 5.000 | 5.000 |
| Rekonstrukcija nadzemnih šahtova na opskrbnim cjevovodima | - | - | 13.990 |
| Rekonstrukcija regulacionih šahtova | - | 24.000 | 24.000 |
| Strojarska oprema | 16.735 | 13.500 | 4.768 |
| Vanjska rasvjeta i kabliranje za video nadzor Prnjani | 300 | 28.000 | - |
| Zamjena 6 kv postrojenja u TS i CS, projekt i realizacija | - | 14.000 | 14.000 |
| Zamjena kablova i elektro opreme | 6.594 | 9.900 | 9.900 |
| Zamjena leptirica u filtrirnici | 5.819 | 25.000 | 25.000 |
| Zamjena opreme za doziranje | 8.240 | 5.000 | 5.000 |
| Zamjena regulacione opreme | 24.981 | 25.000 | 25.000 |
| 113 - POGON PULA | 134.856 | 412.200 | 435.472 |
| Dobava i ugrdnja pvc stolarije na objektu Bunar Šišan | 9.980 | - | - |
| Sanacija krova na objektu Bunar Šišan | 9.974 | - | - |
| Sanacija krova i zamjena odušnika - stara Magornja | 13.990 | - | - |
| Zamjena stepenica vodne i zasunske komore VS Magornja - stara | 8.460 | - | - |
| Izrada parcelacijskog elaborata VS Vidikovac | 2.350 | - | - |
| VS MANDRIOL - Izrada geodetskog elaborata za diobu k.č. 605/6 k.o. Vodnjan | 840 | - | - |
| Građevinska dozvola za projekt odvodnje tehnoloških voda za bunar Campanož | 133 | - | - |
| Uporabna dozvola VS Vidikovac – upravna pristojba | 80 | - | - |
| Zona sanitarne zaštite novog izvorišta Pula | 4.880 |  | - |
| Građevinska rekonstrukcija vodnih komora | - | 40.000 | 11.960 |
| Dezinfekcijska stanica u VS Valtura - Rakonek | - | 25.000 | 25.000 |
| Elektroinstalaterski radovi u pomoćnom objektu bunara Šišan | - | 8.102 | 8.102 |
| Kupnja zemljišta - pristupni put vodosprema Mandriol | - | - | 96.800 |
| Nabava alata za uređenje trasa | 1.304 | 2.000 | 2.000 |
| Opremanje skladišnog prostora na bunaru Šišan | - | 30.000 | 18.040 |
| Opremanje VO objekata opremom za uzorkovanje | - | 3.000 | 2.000 |
| Projektiranje i ugradnja prinudne ventilacije u VS Krnica | - | 10.000 | 10.000 |
| Razni alati | 683 | 2.500 | 1.500 |
| Rekostrukcija zasunske komore Monte Serpo – R1 | 33 | 66.300 | 66.300 |
| Rekostrukcija zasunske komore VS (CV3) | 82.149 | 175.298 | 150.000 |
| Uređenje prostora CV | - | 50.000 | 42.000 |
| VS MANDRIOL - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE k.č.br. 605/36 i k.č.br. 605/27 k.o. Vodnjan | - | - | 1.770 |
| 120 - LABORATORIJSKO TEHNOLOŠKI ODJEL | 150.139 | 106.491 | 106.491 |
| Uređaj za ionsku kromatografiju | 120.069 | - | - |
| Perilica za laboratorijsko posuđe | 11.553 | - | - |
| Fasaderski radovi na zgradi Karolina | 9.288 | - | - |
| Stol za potrebe Laboratorija | 499 | - | - |
| Analitički instrumenti | - | 10.000 | 10.000 |
| Hladnjak za odjel kemije | - | 3.000 | 798 |
| Inkubator/Sušionik | - | 3.000 | 3.000 |
| Izrada projekta uređenja instalacije dovoda i odvoda plinova za laboratorij | - | 1.991 | 1.991 |
| Nabava inox ormarića za uzorkovanje | 1.680 | 2.000 | 2.000 |
| Nabava terenskih uređaja za mjerenje mutnoće | 3.786 | 5.000 | 3.786 |
| Nabava terenskih uređaja za mjerenje rezidualnog klora | 1.236 | 1.500 | 2.666 |
| pH metar-laboratorijski | - | 1.500 | 1.500 |
| Računala - zamjena | - | 1.000 | 1.000 |
| Radovi za zgradi Karolina | 2.027 | 2.500 | 2.500 |
| Uređaj za plinsku kromatografiju | - | 75.000 | 75.000 |
| Zaštitno odjelo Drager | - | - | 2.250 |
| 130 - ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE | 48.342 | 71.500 | 93.484 |
| Građevinski radovi na ugradnji vodomjernog okna za kontrolni vodomjer Kavrančevi dvori | 3.423 | - | - |
| Dobava mjernih okna za potrebe mjerenja | - | 7.000 | 12.000 |
| Građevinski radovi na održavanju mreže | 35.834 | 50.000 | 58.484 |
| Građevinski radovi na vodomjernim oknima - Paganorska i Labinska ulica u Puli | - | - | 11.000 |
| Nabava otplate za beton i podupirača | - | 3.500 | 1.000 |
| Razni alati i oprema za potrebe Tehničke operative | 9.084 | 11.000 | 11.000 |
| 140 - STROJNO ODRŽAVANJE | 15.260 | 59.000 | 59.429 |
| Nabava agregata za hiperkloriranje | 1.052 | - | - |
| Nabava fancoilera za prostor skladišta | 868 | - | - |
| Nabava pumpe za pranje spremnika Valtura | 519 | - | - |
| Dodatna oprema za vozila | 4.006 | 4.000 | 4.000 |
| Dozir pumpa za hipoklorit | - | 2.000 | 2.211 |
| Nabava raznih alata za potrebe strojnog održavanja | - | 1.500 | 1.718 |
| Piloti za reducione ventile | - | 1.000 | 1.000 |
| Plovni ventili (zamjena zbog dotrajalosti) | - | 10.000 | 10.000 |
| Pumpa za analizu vode | 4.345 | 2.500 | 2.500 |
| Pumpe klora | - | - | 5.000 |
| Radovi na poboljšanju mjera sigurnosti (Ograde, rukohvati) | 1.491 | 5.000 | 5.000 |
| Ugradnja klima uređaja (samostalne jedinice) | - | - | 5.000 |
| Zamjena igličastog plovnog ventila - VS Loborika | - | 20.000 | 10.000 |
| Zamjena pumpnih agregata zbog dotrajalosti | 2.980 | 13.000 | 13.000 |
| 143 - AUTO RADIONA | 236.968 | 419.000 | 459.500 |
| Izrada radnog stola za potrebe Auto radione | 402 | - | - |
| Električni skuter za obilazak crpnih stanica | - | 5.000 | 5.000 |
| Nabava osobnih i lakih terenskih vozila | 236.566 | 214.000 | 229.500 |
| Nabava prikolice za transport radnog stroja | - | - | 25.000 |
| Nabava teških teretnih vozila (1 kom) | - | 170.000 | 170.000 |
| Terensko vozilo za LTO | - | 30.000 | 30.000 |
| 150 - ELEKTROODRŽAVANJE | 117.006 | 183.600 | 115.900 |
| Ugradnja mrežnog UTP kabela u zgradu Uprave | 147 | - | - |
| Integracija zaposlenika pripojenih poduzeća u sustav ERV Vodovod Pula - Labin | - | - | 1.642 |
| Licenca za IP telefonske aparate | - | - | 372 |
| Zamjena komunikacijskog protokola | 13.690 | - | - |
| mjerna oprema | 22.631 | 25.000 | 25.000 |
| Mjerna oprema - analizatori rezidualnog klora | 5.400 | 6.600 | 6.600 |
| Nabava alata i uređaja (elektroodržavanje) | 5.304 | 13.000 | 12.628 |
| Oprema za automatsko upravljanje | - | 25.000 | 23.358 |
| oprema za napajanje električnom energijom u objektima | - | 5.000 | - |
| Priključci na niskonaponsku mrežu | 824 | 15.000 | 8.200 |
| Projektiranje i nadzor (elektro održavanje) | 4.790 | 10.000 | 2.300 |
| Ugradnja elektroinstalacije MRM Fažana - Brijuni | - | - | 6.800 |
| Ugradnja fotonaponskih kolektora na objekte vodoopskrbe | 58.500 | 60.000 | 5.000 |
| Uključenje novih RTU u SCADA sustav | 3.453 | 12.000 | 12.000 |
| Zamjena mjernoupravljačke opreme radi dotrajalosti | 2.267 | 12.000 | 12.000 |
| 162 - SLUŽBA GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA |  | 60.600 | 97.600 |
| Geodetsko snimanje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka | - | 20.000 | 20.000 |
| izrada geodetskih elaborata i podloga | - | 20.000 | 19.750 |
| Kupovina GIS modula i instalacija na računalo | - | 5.000 | 5.000 |
| Mobilni preglednik za GIS | - | - | 1.150 |
| Monitor (2 kom) | - | 900 | - |
| Nadogradnja modula Investicija u GIS-u za odvodnju | - | 10.000 | 10.000 |
| održavanje godišnje licenca COPOS-a za GPS uređaj | - | - | 1.000 |
| Podaci ureda za katastar | - | 700 | 700 |
| Priprema podataka iz GIS-a vode i odvodnje za sustav katastra infrastrukture | - | 4.000 | 4.000 |
| Združivanje baza GIS-a nekadašnjeg Albaneža i GIS-a Vodovoda Pula-Labin | - | - | 36.000 |
| 164 - SLUŽBA ZA ISTRAŽIVANJE GUBITKA VODE | 110.639 | 163.900 | 143.900 |
| Proširenje modula nadzora gubitaka za spajanje DMA zone i izrada stiatisitike postotka ILI-a - prijenos | 17.700 | - | - |
| Aparat za ispitivanje gubitaka | 8.760 | - | - |
| Izrada elaborata u svrhu unaprijeđenja sustava gubitaka | - | - | 23.250 |
| Loggeri Šumova - Medulin, Premantura, Ližnjan- novo i zamjena starih | 57.979 | 50.000 | - |
| Dobava i zamjena logera za daljinski nadzor na vodomjerima "Inventia" starijih od 11 god. u sustavu AMR - Control | - | 25.200 | - |
| Satelitsko snimanje magistralnih vodovoda u cilju pronalaženja gubitaka vod - nas udio 20% | - | 20.000 | - |
| Magnetni podizači metalnih kapa i poklopaca | - | 1.000 | 1.000 |
| Metal detektor za pronalaženje metalnih instalacija | - | 2.000 | 2.000 |
| Montažna okna | - | 20.000 | 20.000 |
| Nabavka opreme unaprjeđenje sustava | - | - | 20.000 |
| Podni mikrofon (tronožac) zamjena za neispravne | - | 3.000 | 3.000 |
| Prijenosni ultrazvučni mjerač protoka | - | 16.500 | 16.500 |
| Proširenje modula Nadzor gubitaka | - | - | 6.750 |
| Tehnička pomoć pri uvođenju matematičkog modela | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| Uređaj za zapis i daljinski prijenos podataka (GSM) na mjernom mjestu (protok, tlak, nivo) sa pripadajućom opremom – dobava i zamjena uređaja starijih od 11 godina u sustavu AMR-Control | - | - | 25.200 |
| 190 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE | 24.607 | 179.000 | 45.400 |
| Građevinski radovi na fekalnoj kanalizaciji | 17.120 | 50.000 | 25.000 |
| Građevinski radovi na mješovitoj kanalizaciji (dio Vodovod, ostalo se planira u troškovima) | 7.487 | 20.000 | 11.200 |
| Izrada projektne dokumentacije s geodezijom za preseljenje taložnice s pripadajućom opremom, izrada pristupne prometnice s okretištem za specijalna vozila - fekaljere na lakvidotu | - | 9.000 | 9.000 |
| Izvođenje radova za preseljenje taložnice s pripadajućom opremom ( zaštitna ograda, video kamera i sl. ) na izgradnji pristupne prometnice s okretištem za specijalna vozila - fekaljere na likvidotu | - | 100.000 | 200 |
| 191 - ODRŽAVANJE, ISPITIVANJE I KONTROLA ODVODNJE FEKALNIH I OBOR. VODA | 37.064 | 35.000 | 6.148 |
| Uredsko - sanitarni kontejner | 19.948 | - | - |
| Nadogradnja CCTV vozila - opreme za video inspekciju cijevi | 14.336 | - | - |
| Magnetni podizač za velike cestovne poklopce za odvodnju | 1.300 | - | - |
| Nabava raznih alata | 1.023 | - | - |
| Zamjena neispravnih rutera na crpnim stanicama odvodnje | 457 | - | - |
| Hladnjak Končar | - | - | 230 |
| Jastuk Ergelit za DN 600 | - | - | 918 |
| Nabava cilindričnog nosača za prihvat mreža za skupljanje otpada u odvodnji | - | - | 3.100 |
| Nabava i ugradnja UZV mjerača protoka na mreži | - | 10.000 | - |
| Nabava kišomjerne stanice aglomeracije Pula centar- Pula sjever | - | 5.000 | - |
| Nabava mreža za cilindrični nosač za skupljanje otpada u odvodnji | - | - | 1.900 |
| Usluge sanacije cijevi bez kopanja | - | 20.000 | - |
| 192 - ODRŽAVANJE POGONSKIH UREĐAJA I SUSTAVA ODVODNJE | 166.566 | 132.000 | 220.883 |
| Nabava kućica od sendvič panela iznad automatskih rešetki CS Pošta - CS Zelenika - zamjena dotrajalih | 17.300 | - | - |
| Vijčani kompresor SX 3 - CS Verudela | 9.066 | - | - |
| Nabava komunalnog kontejnera 5 m3 | 7.080 | - | - |
| Nabava pumpi CS Pješčana - pomoćna | 6.398 | - | - |
| UPOV Valkane nabava i ugradnja Purafila 400 (2 kom) | 6.219 | - | - |
| Zamjena ormara automatike CS Valbandon | 5.759 | - | - |
| UPOV Valkane nabava i ugradnja zapornice za cijev DN 500 za bypass kanala FR1 | 5.195 | - | - |
| Zamjena ormara automatike CS Pješčana uvala | 5.056 | - | - |
| Nabava sustava za vanjsku dobavu zraka - za dva korsnika | 4.889 | - | - |
| Oprema za mjerenje razina - UZV mjerač nivoa - odvodnja | 1.696 | - | - |
| Ugradnja DC pretvarača za spajanje pogona Auma na PLC CS Pošta - odvodnja | 642 | - | - |
| Elektromehanička oprema - odvodnja | 631 | - | - |
| Zamjena routera na CS Bolnica | 255 | - | - |
| Dobava i ugradnja automatske fine rešetke s upravljačkim ormarićem UPOV Peroj | - | - | 40.400 |
| Dobava i zamjena tlačne kompenzacijske posude CS Stoja T Luka-prva | - | - | 13.800 |
| Dobava, ugradnja i zamjena oštećenih panela ograde cs Rivijera- Pula | - | - | 4.000 |
| Motor reduktor | - | - | 1.328 |
| Nabava i ugradnja ograde za crpne stanice | 10.033 | 10.000 | 14.983 |
| Nabava rolo kontejnera za navlačenje 18 m3 | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| Nabava uređaja za kemijsko pročišćavanje zraka iz otpadnih voda | - | 10.000 | 10.000 |
| Obnova neispravne aeracije UPOV Peroj | - | - | 7.000 |
| Ugradnja Filtera otpadnog zraka | - | 10.000 | 3.000 |
| Zamjena dotrajalih dijelova crpki sustava odvodnje | 76.746 | 50.000 | 50.000 |
| Zamjena dotrajalog fing sita UPOV Duga Uvala | - | - | 34.000 |
| Zamjena neispravne automatike CS i UPOV D uvala | - | 15.000 | 15.000 |
| Zamjena neispravne automatike UPOV savičenta | - | 12.000 | 3.700 |
| Zamjena neispravnih UZV mjerača na CS odvodnje | - | 4.000 | 2.672 |
| Zamjena poklopaca crpne jame CS Valsaline | - | 6.000 | 6.000 |
| Zamjena poklopaca kišnog preljeva Bezenghijeva ulica | - | 5.000 | 5.000 |
| 330 - POTROŠAČKI ODJEL | 1.980 | 12.000 | 17.300 |
| Bluetooth prijemnik za potrebe Potrošačkog odjela | 1.980 | - | - |
| Nabavka 6 mobilnih printera koji se spajaju na ručne terminale za čitače | - | 3.000 | 3.000 |
| Nabavka 6 ručnih terminala za čitače | - | 9.000 | 9.000 |
| Proširenje web portala i mobilne aplikacije | - | - | 5.300 |
| 340 - ODJEL KOMERCIJALE | 413.488 | 1.402.600 | 1.124.600 |
| Alati i uređaji za sve sektore i odjele | 11.125 | 25.000 | 25.000 |
| Hitna nabava za sve sektore i odjele | 5.338 | 25.000 | 25.000 |
| Industrijski skladišni šator za skladište Fojbon | - | 28.000 | - |
| Police u skladištu vodomjera | 336 | - | - |
| Stalak za skladištenje cijevi | - | 6.000 | 6.000 |
| uredske stolice (OPDIO, Rakonek, Potrošački odjel, Opći sektor, FES, IC) | 1.004 | 3.100 | 3.100 |
| Uredski namještaj za sve sektore i odjele | 7.476 | 15.500 | 15.500 |
| Vodomjeri za nove priključke i za zamjenu | 388.210 | 1.300.000 | 1.050.000 |
| 420 - SLUŽBA INFORMATIČKOG CENTRA | 45.503 | 118.230 | 118.234 |
| Backup SW produljenje licence weem | 2.202 | 1.500 | 6.500 |
| HDD/SSD diskovi zamjena na NASEVIMA | 372 | - | - |
| MS SQL server | - | 26.000 | 26.000 |
| Nabav servera za potrebe društva | - | 8.800 | 18.323 |
| Nabava FORtinet utm uređaja za Valkane | 903 | 1.900 | - |
| Nabava opreme za radne naloge (tableti) | - | 19.900 | 3.500 |
| Nabava PC opreme za Društvo | 8.122 | 15.000 | 15.000 |
| Napajanje za qNAS | - | 1.230 | 1.230 |
| Neplanirane nabavka IC opreme | 5.040 | 5.000 | 5.000 |
| Produljenje licence FireWall Rakonek, Vidikovac, Karolina | - | 4.500 | 2.400 |
| Produljenje licence za FireWall Uprava | 1.941 | - | 2.500 |
| Produljenje licence Fortinet Fortiget za UTM uređaje | - | 2.400 | - |
| Produženje antivirusne zaštite | 4.478 | 4.800 | 5.176 |
| Programski paketi i informacijski sustavi - godišnja pretplata za licence poslovnog softvera - odvodnja | 11.705 | 5.000 | 6.605 |
| Programski paketi i informacijski sustavi - office,trajne linence, windows | 5.008 | 15.000 | 15.000 |
| Skeneri za računala - mrežni laser pisač (profesionalni), mrežni laser pisač stolni, fotokopirni uređaj - odvodnja | 2.317 | 4.000 | 4.000 |
| Skeneri za računala - mrežni laser pisač (profesionalni), mrežni laser pisač stolni, fotokopirni uređaj - vodoopskrba | 2.388 | 2.200 | 6.000 |
| Zamjena LCD monitora | 1.027 | 1.000 | 1.000 |
| 430 - ODJEL ZA KONTR., ANALIZU POSL.PROCESA I UPRAVLJANJE NORMAMA | - | 150.000 | - |
| Investicijsko ulaganje u osnovnu djelatnost - stavka prijenosa | - | 150.000 | - |
| PODRUŽNICA LABIN | - | 0 | 186.388 |
| SVEUKUPNO | 2.215.465 | 5.826.301 | 4.431.656 |

Prilog 1. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2024. do 2027. godine – III. Izmjene i dopune