VODOVOD PULA-LABIN d.o.o.

Za vodne usluge

52100 Pula, Radićeva 9

Plan poslovanja

za razdoblje od 2026. do 2029. godine

| Broj: 16183/25 Pula, prosinac 2025. | UPRAVA – DIREKTOR Edo Krajcar, mag.oec. |
| --- | --- |

UVODNO

Dana 15. srpnja 2023. godine stupila je na snagu Uredba o uslužnim područjima („Narodne novine“, br. 70/23), kojom je Vodovod Pula d.o.o. određen kao društvo preuzimatelj za uslužno područje 24. Navedeno područje obuhvaća gradove Labin, Pula-Pola i Vodnjan-Dignano te općine Barban, Fažana-Fasana, Kršan, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedelja i Svetvinčenat na području Istarske županije. U skladu s Uredbom, Društvu Vodovod Pula d.o.o. pripojena su društva Pragrande d.o.o., Vodovod Labin d.o.o. i Albanež d.o.o., čime je uspostavljeno jedinstveno poslovanje na cjelokupnom uslužnom području 24. Od 1. ožujka 2025. godine Društvo mijenja naziv u Vodovod Pula-Labin d.o.o.o

Plan poslovanja za razdoblje od 2026. do 2029. godine je prvi četverogodišnji plan poslovanja na razini jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na cjelokupnom uslužnom području 24 i obuhvaća i plan poslovanja Podružnice Labin. Osnove za izradu Plana jesu smjernice Uprave i kolegija Društva, realizacija poslovanja na kraju prva tri kvartala 2025. godine, projekcija realizacije poslovanja za 2025. godinu, dosadašnje poslovanje pripojenih društava, kao i gospodarska kretanja u okruženju te mogući izvori financiranja investicijskih ulaganja (Aglomeracija Pula Sjever, Aglomeracija Pula Centar, Aglomeracija Labin-Raša-Raba, Aglomeracija Medulin-Premantura-Banjole).  Planom je osigurano stabilno i pozitivno poslovanje, te zadržavanje postojeće kvalitete pružanja vodnih usluga korisnicima.

Plan poslovanja za razdoblje od 2026. do 2029. godine obuhvaćaju:

- plan crpljene i isporučene vode

- plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje

- plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika javne vodoopskrbe i javne odvodnje,

- plan za razdoblje od 2026. do 2029. godine, koji sadrži plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje

- plan zaduživanja

- rekapitulacija investicijskog ulaganja sa osvrtom na izvore financiranja

- plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2026. do 2029.godine

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Planirane količine zahvaćene i crpljene vode u razdoblju od 2026. do 2029. godine kreću se od 12,0 milijuna m3 do 12,4 milijuna m3. Godišnje povećanje planiranih količina prati povećane potrebe isporuke vode tijekom godina. U nastavku slijedi prikaz planirane količine zahvaćene i crpljene vode po izvorima za razdoblje od 2026. do 2029. godine.

Tablica 1.

Količine zahvaćene i crpljene vode  (u m3)

za razdoblje od 2026. do 2029. godine

| Red | NAZIV | Plan 2025. I. izmjene i dopune | Plan | Plan | Plan | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| br. |  |  | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| 1. | ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA | 11.666.520 | 12.045.000 | 12.130.000 | 12.265.100 | 12.380.000 |
| 1.1. | Pogon Pula | 1.500.700 | 1.521.300 | 1.543.500 | 1.567.400 | 1.591.200 |
| 1.2. | Pogon Rakonek | 4.307.400 | 4.366.700 | 4.430.500 | 4.498.900 | 4.567.300 |
| 1.3. | Vodovod Gradole | 2.160.100 | 2.189.800 | 2.221.800 | 2.256.100 | 2.290.300 |
| 1.4. | Akumulacija Butoniga | 1.554.600 | 1.576.000 | 1.599.000 | 1.623.700 | 1.648.400 |
| 1.5. | Mutvica | 250.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 1.6. | F.G.-Kokoti | 1.555.395 | 1.690.000 | 1.640.000 | 1.630.000 | 1.600.000 |
| 1.7. | Plomin | 127.275 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.8. | Kožljak | 304.850 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 1.9. | Bubić jama/Rakonek | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1.10. | Sv. Anton | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 1.11. | Ispiranje mreže | -93.800 | -98.800 | -104.800 | -111.000 | -117.200 |

Graf 1

Planirane količine zahvaćene i crpljene vode po izvorima (u m3)

2026. godina

Od ukupno planirane količine zahvaćene i crpljene vode u 2026. godini, 36% odnosi se na Pogon Rakonek, 31% na vodu nabavljenu od Istarskog vodovoda Buzet, 14% na izvor Fonte Gaja-Kokoti, 13% na Pogon Pula, a ostatak se odnosi na izvore Kožljak, Plomin, Mutvica, Sveti Anton.  Na ispiranje mreže godišnje se troši od 98.800 m3 do 117.200 m3.

Budući da je tijekom 2025. godine pripojeno društvo Vodovod Labin d.o.o., plan za razdoblje od 2026. do 2029. godine obuhvaća isporuku vode na području svih 15 lokalnih jedinica uslužnog područja 24 (gradovi Pula, Labin i Vodnjan, općine Barban, Cerovlje, Fažana, Gračišće, Kršan, Ližnjan, Marčana, Medulin, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Svetvinčenat). Količine isporuke vode planirane su na temelju dosadašnjih trendova kretanja.  U nastavku je dan pregled planiranih količina isporučene vode po godinama i kategorijama korisnika.

Tablica 2.

Planirana količina isporučene vode  (u m3)

za razdoblje od 2026. do 2029. godine

| Red br. | NAZIV | Plan 2025. I. izmjene i dopune | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISPORUČENA VODA | 9.494.195 | 9.823.740 | 9.939.190 | 10.063.580 | 10.195.210 |
| 1.1. | Kućanstva | 6.499.227 | 6.690.650 | 6.736.080 | 6.783.270 | 6.831.230 |
| 1.2. | Nisu kućanstva | 2.729.074 | 2.844.570 | 2.893.040 | 2.945.110 | 2.999.880 |
| 1.2.1. | Vlastita potrošnja | 51.000 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.000 |
| 1.3. | Socijalno ugroženi | 27.797 | 30.760 | 30.580 | 30.400 | 30.220 |
| 1.4. | Navodnjavanje | 145.097 | 163.760 | 184.490 | 208.800 | 237.380 |
| 1.5. | Drugi isporučitelji | 42.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |

*1 Vlastita potrošnja je planirana za potrebe ispiranje finih sita na uređajima za pročišćavanje vode, te za vlastite potrebe.

*2 Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet je planirana isporuka na tri mjerna mjesta koja se nalaze na području općine Žminj i Svetvinčenat.

U 2026. godini planirano je povećanje isporučene količine vode za 3,5%, u 2027. godini povećanje od 1,2%, a u 2028. i 2029. godini planirano je povećanje od 1,3%.

| Graf 2 Udio kategorije korisnika u isporučenim količinama vode Za 2026. godinu | Planirane količine isporuke vode u 2026. godini strukturirane su tako da se 68,1% odnosi na kategoriju korisnika kućanstva, 29,0% na kategoriju nisu kućanstava (poslovni korisnici), dok se preostali udjeli raspodjeljuju na navodnjavanje (1,7%), socijalno ugrožene korisnike (0,3%), te druge isporučitelje (0,4%). Planirana vlastita potrošnja vode u razdoblju od 2026. do 2029. godine iznosi od 52,0 tisuće m3 do 53,0 tisuća m3, što iznosi oko 0,5% ukupno planiranih količina isporučene vode. |
| --- | --- |

U planiranom razdoblju očekuje se gubitak vode približno 2,2 milijuna m3. Tijekom godina projicirano je smanjenje gubitka vode sa 18,6% na 17,6% ukupno zahvaćene i crpljene vode. Prema zadnje dostupnim podacima prosječni gubitak vode izračunat kao razlika između zahvaćenih i isporučenih količina vode na razini Hrvatske iznosi 51%.

PLAN ISPUŠTENE VODE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Planirane količine ispuštene vode u sustav javne odvodnje prate trend kretanje isporučenih količina vode. U nastavku slijedi njihov prikaz za razdoblje od 2026. do 2029. godine po kategorijama korisnika.

Tablica 3.

Planirana količina ispuštene vode u sustav odvodnje  (u m3)

za razdoblje od 2026. do 2029. godine

| Red br. | NAZIV | Plan 2025. I. izmjene i dopune | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISPUŠTENA VODA U SUSTAV ODVODNJE | 5.534.099 | 5.783.135 | 5.838.590 | 5.894.580 | 5.951.050 |
| 1.1. | Kućanstva | 3.724.053 | 3.886.616 | 3.922.300 | 3.958.340 | 3.994.710 |
| 1.2. | Nisu kućanstva | 1.785.401 | 1.869.337 | 1.889.000 | 1.908.840 | 1.928.830 |
| 1.3. | Socijalno ugroženi | 24.646 | 27.182 | 27.290 | 27.400 | 27.510 |

U 2026. godini planirano je povećanje ispuštene količine vode u sustav javne odvodnje za 4,5% (uključeno cjelogodišnje poslovanje Podružnice Labin i Poslovne jedinice Medulin te dosadašnjih korisnika IVS-a),  a u razdoblju od 2027. do 2029. godine planirano je 1%-no povećanje.

| Graf 4. Udio kategorije korisnika u količinama ispuštene vode u sustav odvodnje Za 2026. godinu | Planirane količine ispuštene vode u sustav javne odvodnje u 2026. godini strukturirane su tako da se 67% odnosi na kategoriju korisnika kućanstva, 32% na kategoriju nisu kućanstava (poslovni korisnici), te 1% na kategoriju socijalno ugroženih korisnika. |
| --- | --- |

Količina ispumpanih otpadnih voda iz sabirnih jama planirana je na razini od 45.500 m³ godišnje u razdoblju od 2026. do 2029. godine.

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Na dan 1. ožujka 2025. društva Albanež d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o. pripojena su društvu Vodovod Pula d.o.o., koje je istoga dana promijenilo naziv u Vodovod Pula-Labin d.o.o. Nakon provedene statusne promjene, novo društvo Vodovod Pula-Labin d.o.o. zapošljava ukupno 313 radnika, i to: 231 radnika iz bivšeg Vodovod Pula d.o.o., 10 radnika iz bivšeg Albanež d.o.o. i 72 radnika iz bivšeg Vodovod Labin d.o.o.

U razdoblju od ožujka do listopada 2025. godine 4 radnika je otišlo u mirovinu (Čistač, Monter I, Knjigovođa osnovnih sredstava, Pomoćni skladišni radnik), 1 smrtni slučaj (Vozač teretnog vozila) te je sa 6 radnika sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu (sa Kontrolorom prekidnih komora i rezervoara, sa Tehničarem za trasiranje i izradu karata vodovodne mreže, sa Pravnim referentom, sa Strojnim električarem  te sa dva Radnika na održavanju vodovodne mreže III). U istom razdoblju zaposlena su 4 radnika na određeno vrijeme (Administrativni referent, Materijalni knjigovođa te dva Montera II) dok je 15 radnika  zaposleno na neodređeno vrijeme (Radnik u kanalizaciji II, Kontrolor prekidnih komora i rezervoara, dva Pravna referenta, Poslovođa sustava odvodnje, Vozač specijalnog vozila, Tehnolog – voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Radnik na održavanju vodovodne mreže III, Specijalista na nadzorno upravljačke sustave, Strojar,  Električar, dva Radnika na specijalnom vozilu, Pomoćni radnik u laboratoriju). Do kraja godine planira se odlazak u mirovinu za 7 radnika te je predviđeno zapošljavanje 8 radnika (Strojar električar, Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Vozač specijalnog vozila, dva Pomoćna radnika na spec. vozilu, dva Radnika u kanalizaciji, Inženjer računalnog sustava) . Krajem 2025. godine Društvo planira imati 322 radnika.

Krajem 2026. godine Društvo planira imati 333 radnika. Tijekom 2026. godine predviđen je prestanak radnog odnosa (odlazak u mirovinu) za 2 radnika. Osim zamjene za radnike koji idu u mirovinu, Društvo će zaposliti 11 dodatnih radnika (Radnik na trasi, Kopač, Zidar, dva Montera II, Električar, Pomoćni radnik na specijalnom vozilu, Vozač specijalnog vozila, Vozač teretnog vozila, Suradnik na provedbi EU projekata, Tehničar održavanja i razvoja).

Tijekom 2027. godine predviđen je prestanak radnog odnosa (odlazak u mirovinu) za 2 radnika te zapošljavanje 2 radnika na ista radna mjesta.

U 2028. godini predviđen je prestanak radnog odnosa (odlazak u mirovinu) za 7 radnika, te osim zapošljavanja radnika za ista radna mjesta planirano je jedno dodatno zapošljavanje (Laboratorijski inženjer za instrumentalnu analitiku). Krajem 2028. godine Društvo planira imati 334 radnika.

Krajem 2029. godine Društvo planira imati 338 radnika. Osim zamjena za radnike koji idu u mirovinu tijekom 2029. godine (6 radnika), planira se zapošljavanje 4 dodatna radnika (Kopač, Zidar, dva Montera II).

Za 2026. godinu planirano je izdvajanje sredstava u iznosu od 46.000 € namijenjenih osposobljavanju i obrazovanju radnika, uključujući seminare i stručnu literaturu. Predviđen je godišnji porast od 2.000 €, sve do ukupnog iznosa od 52.000 € u 2029. godini.

FINANCIJSKI PLAN, PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2026.-2029.

Tablica 4.

Financijski plan za razdoblje od 2026. do 2029. godine

| N A Z I V | I. izmjene i dopune plana | Plan | Udio | INDEKS | Plan | Plan | Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | % | Plan 2026./Plan 2025. | 2027. | 2028. | 2029. |
| UKUPNI PRIHODI | 25.775.691 | 30.181.413 |  |  | 32.511.795 | 34.338.290 | 36.203.070 |
| PRIHOD OD VODNIH USLUGA - VODOOPSKRBA | 12.853.330 | 14.524.013 | 48,1 | 113,0 | 14.819.874 | 15.128.452 | 15.531.847 |
| PRIHODI OD VODNIH USLUGA - ODVODNJA | 3.429.221 | 5.950.583 | 19,7 | 173,5 | 6.201.714 | 6.400.588 | 7.012.249 |
| PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA | 893.809 | 1.003.430 | 3,3 | 112,3 | 1.088.790 | 1.136.900 | 1.235.335 |
| PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - VODOOPSKRBA | 163.823 | 160.120 | 0,5 | 97,7 | 162.610 | 168.340 | 174.320 |
| PRIHODI OD OSTALIH USLUGA - ODVODNJA | 1.203.979 | 1.183.430 | 3,9 | 98,3 | 1.196.290 | 1.219.500 | 1.243.070 |
| PRIHOD OD FINANCIJSKIH USLUGA | 257.756 | 232.000 | 0,8 | 90,0 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA | 4.698.651 | 6.389.583 | 21,2 | 136,0 | 8.110.901 | 9.289.990 | 10.026.737 |
| PRIHODI OD ZAKUPNINE | 52.660 | 60.960 | 0,2 | 115,8 | 60.960 | 60.960 | 60.960 |
| PRIHODI OD UKIDANJA DUG. REZERVIRANJA | 271.516 | 168.294 | 0,6 | 62,0 | 166.155 | 242.660 | 240.142 |
| NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA | 168.295 | 168.000 | 0,6 | 99,8 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 147.994 | 168.900 | 0,6 | 114,1 | 148.400 | 134.800 | 122.310 |
| OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | 1.634.657 | 172.100 | 0,6 | 10,5 | 166.100 | 166.100 | 166.100 |
| UKUPNI RASHODI | 24.872.267 | 30.152.348 |  |  | 32.485.829 | 34.317.079 | 36.167.768 |
| AMORTIZACIJA | 6.360.810 | 8.780.754 | 29,1 | 138,0 | 10.512.034 | 11.629.669 | 12.287.058 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 1.857.233 | 1.985.953 | 6,6 | 106,9 | 1.988.355 | 1.990.863 | 2.204.681 |
| TROŠKOVI OSOBLJA | 7.918.376 | 9.248.411 | 30,7 | 116,8 | 9.807.490 | 10.368.198 | 10.960.620 |
| SIROVINE I MATERIJAL | 1.352.184 | 1.444.115 | 4,8 | 106,8 | 1.482.676 | 1.522.385 | 1.563.307 |
| TROŠKOVI BUTONIGE | 762.808 | 870.000 | 2,9 | 114,1 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| TROŠKOVI GRADOLA | 410.000 | 485.000 | 1,6 | 118,3 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE | 1.885.523 | 2.576.993 | 8,5 | 136,7 | 2.484.407 | 2.482.048 | 2.518.213 |
| VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽ. OD KUPACA | 113.000 | 244.792 | 0,8 | 216,6 | 256.434 | 267.785 | 295.190 |
| OSTALI RASHODI | 4.212.332 | 4.516.329 | 15,0 | 107,2 | 4.599.433 | 4.701.133 | 4.983.699 |
| FINANCIJSKI REZULTAT | 903.424 | 29.065 |  |  | 25.966 | 21.211 | 35.302 |

Financijski plan prihoda i rashoda obuhvaća četverogodišnje razdoblje, od 2026. do 2029. godine. Na godišnjoj razini će se postavljeni plan preispitivati i mijenjati jednom godišnje, a u slučaju iznimnih okolnosti i dvaput godišnje, a sve sukladno Zakonu o vodnim uslugama.

U nastavku je dan osvrt na planirane prihode i rashode u 2026. godini.

Prihodi u 2026. godini

Za 2026. godinu planiran je ukupan prihod u iznosu od 30.181.413 eura i veći je za 17,1% u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Na prihode od vodnih usluga javne vodoopskrbe odnosi se 48% ukupno planiranih prihoda, odnosno 14.524.013 eura. U odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu veći su za 13,0% uslijed uključivanja cjelogodišnjeg poslovanja Podružnice Labin te previđenog povećanja cijena.

Prihod od vodnih usluga javne odvodnje planiran je u iznosu od 5.950.583 eura, što čini 20% ukupno planiranih prihoda. Bilježi značajno povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine uslijed uključivanja cjelogodišnjeg poslovanja Podružnice Labin, Poslovne jedinice Medulin, te prihoda od korisnika nekadašnjeg IVS-a, kao i zbog previđenog povećanja cijena vodnih usluga.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2026. godinu iznosi 1.003.430 eura. Čini 3% ukupno planiranih prihoda, te je za 12,3% veći u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Prihodi od ostalih usluga u okviru vodoopskrbe planirani su u iznosu od 160.120 eura, a obuhvaćaju prihode od demontaže i montaže vodomjera, ispitivanja hidrantske mreže, prihode od obrade predmeta za priključke, prihode od poslovne suradnje, prihode od usluge cisterne i ostalih usluga.

Na prihode od ostalih usluga javne odvodnje odnosi se 4% ukupno planiranih prihoda, odnosno 1.183.430 eura. U prihode od ostalih usluga ulaze prihodi od usluga održavanja oborinskih voda (700.000 eura), prihodi od crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama, prihodi od usluga odštopavanja kanalizacije, od usluge ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava, te ostali prihodi s osnove usluge odvodnje.

Prihodi od financijskih usluga planirani su u iznosu od 232.000 eura (0,8% ukupno planiranih prihoda). Prihodi su planirani u manjem iznosu u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine jer ne obuhvaćaju naknadu za uslugu fakturiranja i naplate prihoda za društvo IVS d.o.o., te dijelom za društvo Albanež d.o.o. koje je pripojeno u ožujku 2025. godine.

Prihodi od potpora ulaganja planirani za 2026. godinu iznose 6.389.583 eura. Čine 21% ukupno planiranih prihoda, a u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu veći su za 36%. Povećanje prihoda od potpora prati povećanje troškova amortizacija a sve temeljem značajnih investicijskih aktivnosti financiranih vanjskim izvorima financiranja.

Prihodi od zakupnine za 2026. godinu planirani su u iznosu od 60.960 eura i kao takvi su za 15,8% veći u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja planirani su u iznosu od 168.294 eura, što je za 38% manje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine.

Naplaćena otpisana potraživanja planirana za 2026. godinu iznose 168.000 eura.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 168.900 eura.

U okviru ostalih izvanrednih prihoda za 2026. godinu planirano je 172.100 eura.

Rashodi u 2026. godini

U 2026. godini planirani su rashodi u iznosu od 30.152.3448 eura, što je za 21,2% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine. Najznačajnije povećanje bilježe troškovi amortizacije kao posljedica realizacije značajnih investicijskih ulaganja, zatim troškovi osoblja, uslijed planiranog povećanja plaća i nužnog zapošljavanja, te troškovi investicijskog i tekućeg održavanja koji su planirani u skladu s potrebama redovitog održavanjem priključaka, opreme te vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje. Također, važno je napomenuti da je 2026. godina prva godina koja obuhvaća cjelogodišnje poslovanje pripojenih društva (Vodovod Labin d.o.o., Albanež d.o.o.) i preuzete gospodarske cjeline od IVS-a.

Trošak amortizacije planiran je u iznosu od 8.780.754 eura i kao takav bilježi značajnije povećanje (38%) u odnosu na prethodnu godinu. Rezultat je to uključivanje cjelogodišnjih poslovanja pripojenih društava, te povećanih investicijskih aktivnosti društva.

Troškovi električne energije planirani su u iznosu od 1.985.953 eura, što predstavlja 6,9%-no povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine.

Troškovi osoblja planirani su u iznosu od 9.248.411 eura, što čini 30,7% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine veći su za 16,8% kao rezultat predviđenog porasta plaća i zapošljavanja.

Troškovi sirovina i materijala u 2026.godini planirani su u iznosu 1.444.115 eura i veći su za 6,8% u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine. Čine 4,8% ukupnih rashoda.

Troškovi nabave vode iz akumulacije Butonige  planirani su u iznosu od 870.000 eura, što predstavlja 14%-no povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine. Istovremeno, troškovi nabave vode iz izvora Gradola planirani su u iznosu od 485.000 eura, što je za 18,3% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine. Naime, dosadašnja cijena vode proizlazila je iz prefakturiranih mjesečnih odnosno godišnjih troškova sukladno ugovornim odnosima (raspodjela troškova proizvodnje i distribucije vode) a u tijeku je definiranje novih cijena vode sukladno Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga, te se očekuje ukalkulirano povećanje troškova.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u iznosu od 2.576.993 eura, što je za 36,7% više u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine.

Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana, a u svrhu redovnog održavanja priključaka, investicijskog i redovnog tekućeg održavanja opreme i vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje u  pogonima i odjelima, te su iskazani u slijedećim tablicama.

Investicijsko održavanje u 2026 .godini planirano je u iznosu od 831.900 eura.

Tablica 5.

Investicijsko održavanje u 2026. godini

| R.br. | NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobava i zamjena tlačne kompenzacijske posude CS Stoja T Luka-druga | 13.800 |  |  |  |  |
| 2 | Građevinska rekonstrukcija vodnih komora | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |  |
| 3 | Građevinska sanacija objekata | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |  |
| 4 | Građevinska sanacija objekata vodoopskrbe | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |  |
| 5 | Građevinska sanacija TS Rakonek | 13.000 |  |  |  |  |
| 6 | Građevinske sanacije u filtrirnici | 13.900 |  |  |  |  |
| 7 | Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |  |
| 8 | Investicijsko održavanje građ. objekata pogona Pula | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 9 | Investicijsko održavanje prostorija zgrade Uprave | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 10 | Izrada hidroizolacija vodosprema | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 11 | Održavanje laboratorija (unutar.stolarija, podovi) | 3.000 |  |  |  |  |
| 12 | Radovi iskopa ,zemljani i monterski radovi na postojećem sustavu odvodnje | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| 13 | Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  |
| 14 | Rekonstrukcija elektro instalacija | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| 15 | Rekonstrukcija zajedničkog M.I. CV | 50.000 |  |  |  |  |
| 16 | Rekonstrukcija zasunske komore VS P.P. | 45.000 |  |  |  |  |
| 17 | Rekonstrukcija zasunskih komora VS P.P. |  |  | 50.000 | 50.000 |  |
| 18 | Rekostrukcija zasunske komore VS KRNICA |  | 25.000 |  |  |  |
| 19 | Rekostrukcija zasunske komore VS Premantura |  | 35.000 |  |  |  |
| 20 | Servisiranje (baždarenje) vodomjera | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |  |
| 21 | Upravna zgrada zamjena i dopuna elektroinstalacije i rasvjete | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 |  |
| 22 | Uređenje skladišnih prostora | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |  |
| 23 | Zamjena dijelova Auma pogona i reduktora | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
| 24 | Zamjena dotrajale prese automatske rešetke za Upov Valkane | 15.000 |  |  |  |  |
| 25 | Zamjena dotrajalih dijelova crpki sustava odvodnje | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |  |
| 26 | Zamjena dotrajalih fazonskih komada na crpnim stanicama odovodnje | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |  |
| 27 | Zamjena dotrajalih lanaca automatskih grubih rešetki | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |  |
| 28 | Zamjena građ. Stolarije na objektima P.P. | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| 29 | Zamjena kablova i elektro opreme | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |  |
| 30 | Zamjena leptirica u filtrirnici | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |  |
| 31 | Zamjena neispravnih UZV mjerača na CS odvodnje |  |  | 4.000 | 5.000 |  |
| 32 | Zamjena opreme za doziranje | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| 33 | Zamjena programabinih logičkih kontrolera | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| 34 | Zamjena regulacione opreme | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |  |
| 35 | Zamjena stolarije i metalne galanterije | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |
| 36 | Zamjena žaluzina za ventilaciju UPOV Duga uvala | 10.000 |  |  |  |  |
| 37 | Zamjenski djelovi za uređaje | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| 38 | Zidarski radovi na izvedbi ormarića novih priključaka i reviziji priključaka | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |  |
| 39 | Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |  |
|  | UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE: | 831.900 | 735.000 | 727.000 | 728.000 |  |

Tekuće održavanje u 2026.godini novim planom planirano je u iznosu 1.745.093 eura.

Tablica 6.

Tekuće održavanje u 2026. godini

| R.br. | NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera sustava | 19.000 | 35.000 | 50.000 | 65.000 |  |
| 2 | Tekuće održavanje u pogonu Rakonek | 135.755 | 101.565 | 101.565 | 101.565 |  |
| 3 | Tekuće održavanje u pogonu Pula | 28.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |  |
| 4 | Uređenje bunara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |
| 5 | Servisi i usluge održavanja opreme i radnih vozila u službi Strojnog održavanja | 158.850 | 159.850 | 158.850 | 156.850 |  |
| 6 | Usluge tekućeg održavanja AMR, WLM, NUS-a, SCADA sustava, te održavanje elektroopreme i uređaja u službi Elektro održavanja | 224.600 | 222.100 | 214.100 | 220.100 |  |
| 7 | Tekuće održavanje u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu | 66.000 | 67.000 | 69.000 | 69.000 |  |
| 8 | Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |  |
| 9 | Tekuće održavanja GIS programske i ostale opreme u Službi GIS-a | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |  |
| 10 | Servis uređaja i održavanje u Službi istraživanja gubitka | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |  |
| 11 | Redovno ispitivanje hidranta i na zahtjev stanke | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |  |
| 12 | Mjere i ispitivanja uvjetovana propisima zaštite na radu | 12.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 |  |
| 13 | Tekuće održavanje zgrade uprave | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| 14 | Održavanje web portala i mobilne aplikacije | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |  |
| 15 | Servis raznih alata i uređaja u Komercijalnom odjelu | 11.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |  |
| 16 | Redovno održavanje i servisiranje informatičke opreme | 65.968 | 68.168 | 68.168 | 68.168 |  |
| 17 | Tekuće održavanja osobnih vozila, mopeda | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |  |
| 18 | Tekuće održavanje teretnih vozila , kamiona | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |  |
| 19 | Održavanje, ispitivanje i kontrola sustava odvodnje fekalnih i oborinskih voda | 86.500 | 86.500 | 66.500 | 66.500 |  |
| 20 | Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje | 49.000 | 52.500 | 48.500 | 51.500 |  |
| 21 | Tekuće održavanje PJ Medulin | 52.640 | 56.290 | 56.490 | 56.490 |  |
| 22 | Održavanje informatičke opreme i aplikacija - Podružnica Labin | 34.061 | 35.559 | 37.124 | 38.757 |  |
| 23 | Tekuće održavanja osobnih vozila - Podružnica Labin | 6.525 | 6.812 | 7.112 | 7.425 |  |
| 24 | Tekuće održavanje teretnih vozila - Podružnica Labin | 25.369 | 26.485 | 27.651 | 28.867 |  |
| 25 | Održavanje PRoGIS programske opreme za sustav vodoopskrbe - Podružnica Labin | 17.957 | 18.747 | 19.572 | 20.433 |  |
| 26 | Građevinski radovi vodoopskrba - Podružnica Labin | 12.528 | 13.079 | 13.655 | 14.256 |  |
| 27 | Građevinski radovi odvodnja - Podružnica Labin | 10.440 | 10.899 | 11.379 | 11.880 |  |
| 28 | Održavanje građevinskih objekata vodoopskrbe - Podružnica Labin | 52.200 | 54.497 | 56.895 | 59.398 |  |
| 29 | Čišćenje vodovodnih trasa - Podružnica Labin | 13.572 | 14.169 | 14.793 | 15.443 |  |
| 30 | Čišćenje taložnice na lokaciji crpnih stanica - Podružnica Labin | 46.980 | 49.047 | 51.205 | 53.458 |  |
| 31 | Redovni servis i održavanje ostale imovine i opreme - Podružnica Labin | 82.549 | 86.181 | 89.973 | 93.932 |  |
| 32 | Vanredni popravci i ostale usluge na ostaloj imovini i opremi - Podružnica Labin | 42.000 | 43.848 | 45.777 | 47.792 |  |
| 33 | Održavanje objekata u vodozaštitnim sustavima | 14.000 | 14.610 | 15.240 | 15.900 |  |
|  | UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE: | 1.745.093 | 1.749.407 | 1.755.048 | 1.790.213 |  |

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca u 2026. godini planirano je u iznosu od 244.792 eura. Čine 0,8% ukupnog rashoda.

Ostali rashodi planirani u 2026. godini iznose od 4.516.329 eura (15% ukupnih rashoda). U odnosu na plan 2025. godine bilježe 7,2%-ni porast.  U ostale rashode uključeni su svi rashodi koji nisu gore navedeni, kao što su troškovi plina i goriva, troškovi usluga (osim usluga održavanja), materijalna prava radnika i naknade troškova radnicima, ostali nematerijalni troškovi, rezerviranja troškova i rizika za neiskorištene godišnje odmore, otpremnine zbog odlaska u mirovinu i za jubilarne nagrade, financijski rashodi, te ostali rashodi.

Rezultat poslovanja u 2026. godini

Za 2026. godinu planiran je pozitivan rezultat poslovanja, odnosno dobit u iznosu od 29.065 eura.

PLAN ZADUŽIVANJA

KREDIT AGLOMERACIJA PULA SJEVER

U razdoblju od 2026. do 2029. godine za potrebe osiguranja vlastitog udjela u financiranju projekta „Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja voda u Aglomeraciji Pula Sjever“ planirano je zaduživanje u iznosu od 2.900.000 €. Prema saznanjima u trenutku izrade plana, dan je prijedlog za izmjenom uvjeta kredita.

Na temelju zadnjeg prijedloga Ugovora o kreditu od strane Zagrebačke banke, uvjeti kredita su sljedeći:

Iznos kredita: 10.000.000 EUR

Rok korištenja kredita: 31.12.2026.

Rok otplate:  10 godina od isteka roka korištenja Kredita, a najkasnije do 31.12.2036.g.

Kredit se otplaćuje sukcesivno,  u jednakim kvartalnim ratama, od kojih prva rata dospijeva 31.03.2027 godine a svaka naredna svakog na zadnji dan u tromjesečju.

Kamata: 3,10% godišnje, fiksna (na svaki iskorišteni iznos Kredita, počevši od prvog dana korištenja)

Redovna kamata subvencionira od strane HBOR-a sukladno Operativnom programu i sklopljenom Sporazumu, a razliku od subvencionirane Redovne kamate do visine ukupne Redovne kamate iz čl. 11 ovog Ugovora podmiruje Klijent, a sve na način da:

- Postotak subvencije kamate od strane HBOR-a iznosi 75% od Redovne kamate odnosno 2,32 p.p. do maksimalnog ukupnog iznosa subvencije od EUR 1.000.000,00 (dalje u tekstu: Stopa subvencije).

- Klijent plaća razliku do ukupno utvrđene Redovne kamate, što na dan sklapanja ovog Ugovora iznosi 0,78% godišnje

U nastavku se navode obveze plaćanja naknada:

- za zaprimanje i obradu zahtjeva: 0,10% od ugovorenog iznosa Kredita

  - Naknada se obračunava jednokratno, a dospijeva i naplaćuje se 15. dan od datuma sklapanja Ugovora, ili prije prvog korištenja Kredita, ovisno o tome što nastupi ranije.

- za rezervaciju sredstava: 0,15% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa Kredita,

  - Naknada se obračunava od datuma ispunjenja Uvjeta za korištenje kredita do isteka Roka korištenja Kredita, a dospijeva i naplaćuje se 15. dan po isteku kvartala

- za izmjenu uvjeta kredita u visini od EUR 1.000,00.

  - Naknada se obračunava jednokratno, a dospijeva te se naplaćuje u roku od 15 dana od dana izmjene uvjeta

- za prijevremenu otplatu kredita u visini 2,0% od prijevremeno otplaćenog iznosa Kredita.

  - Naknada se obračunava jednokratno, a dospijeva te se naplaćuje u roku od 15 dana od dana prijevremene otplate. Naknada se ne primjenjuje u slučaju refinanciranja drugim kreditom Kreditora.

- za oslobođenje od ugovorne obveze u definiranom roku: EUR 1.000,00, a dospijeva i naplaćuje se najkasnije 15. dan od datuma izdavanja fakture.

KREDIT UPOV BANJOLE - BUMBIŠTE

U 2027. godini za potrebe osiguranja vlastitog udjela u financiranju projekta „Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracija Medulin, Premantura i Banjole – projektiranje i izgradnja UPOV-a te podmorskog ispusta Banjole-Bumbište“ planirano je zaduživanje u iznosu od 1.300.000 €. Prema saznanjima u trenutku izrade plana, dan je prijedlog za izmjenom uvjeta kredita .

Na temelju zadnjeg prijedloga Ugovora o kreditu od strane Privredne banke Zagreb, uvjeti kredita su sljedeći:

Iznos kredita: 2.500.000 EUR

Rok korištenja kredita: 30.06.2026.

Rok otplate:  Glavnica kredita se isplaćuje u jednakim mjesečnim ratama, koje dospijevaju zadnji dan svakog mjeseca, od kojih prva dospijeva 31.07.2026. godine, a zadnja 30.06.2036. godine.

Kamata: 3,9% godišnje, fiksna. Obračun kamate vrši se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca, odnosno u roku dospijeća glavnice kredite, a rok za naplatu je 10 dana od obračuna.

U nastavku se navodi obveza plaćanja naknade za zaprimanje i obradu zahtjeva: 0,15% od ugovorenog iznosa Kredita, jednokratno unaprijed.

Također se navodi da je korisnik kredita oslobođen obveza plaćanja slijedećih naknada:

  - naknada za odobrenje kredita

  - naknada na neiskorišteni dio

  - naknada za prijevremenu otplatu kredita

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA OSVRTOM  NA IZVORE FINANCIRANJA

Ukupna  investicijska ulaganja u 2026. godini planirana su u iznosu 93.596.616 eura, u 2027. godini u iznosu od 83.186.052 eura, u 2028. godini u iznosu od 80.456.267 eura te u 2029. godini 42.022.905 eura.

U Planu za 2026.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:

- Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 5.572.723 eura,

- Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 15.437.571 eura,

- Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje u iznosu 72.586.323 eura.

Od ukupnog iznosa ulaganja društvo Vodovod Pula d.o.o. financira iznos od 15.601.108 eura, i to kako slijedi:

- osnovna djelatnost: 3.429.823 eura

- vodovodna mreža 3.046.362 eura.

- mreža odvodnja 9.124.923 eura.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- vlastita sredstva u iznosu 3.564.286 eura

- naknada za razvoj 12.036.822 eura

Ostali izvori financiranja iznose 77.995.508 eura i po izvorima su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 1.662.320 eura;

- Hrvatske vode u iznosu 2.702.736 eura;

- Sredstva putem EU fondova u iznosu 53.771.334 eura;

- ostali investitori u iznosu od 938.200 eura

- ostali izvori (Aglomeracija Pula sjever jednim dijelom će se financirati sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) u iznosu 1.954.094 eura;

- ostali izvori (vezano za projekt Aglomeracija Pula centar) u iznosu 6.024.343 eura,  ovisno o ostvarivanju prava na prijavu za sufinanciranje kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava;

- ostali izvori (vezano za Aglomeraciju Labin-Raša-Rabac) u iznosu 5.424.227 eura

- ostali izvori (vezano za druge projekte za koje još nije dogovoren izvor financiranja) u iznosu od 2.587.065 eura

- putem kredita u iznosu 2.412.789 eura;

- putem financijskog leasinga u iznosu 518.400 eura.

Dodatno, Društvo ima sklopljene ugovore o financiranju građenja vodnih građevina za potrebe privatnih investitora.

Za projekt aglomeracije Pula Sjever u planu za 2026. do 2028. godine ukupno je predviđena vrijednost od 30.980.454 eura. Planirano je da će projekt biti realiziran do kraja 2028. godine. Na temelju potpisanog Ugovora o sufinanciranju projekta aglomeracija Pula Sjever, iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti financirat će se iznos do 22.588.182 eura, dok će se ostalo financirati putem Hrvatskih voda, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem naplaćene naknade za razvoj te iz dugoročnog kredita.

U tijeku je prebacivanje projekta aglomeracija Pula Sjever iz Programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti u Program iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Projekti aglomeracija Pula centar i aglomeracija Labin-Raša-Rabac također su u postupku apliciranja na Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Planirana kreditna sredstva u 2026. godini eura koristila bi se za projekte unutar Aglomeracije Pula Sjever u iznosu 2,0 mil eura dok bi se financijski leasing koristio za zamjenu dotrajalih osobnih i terenskih vozila te nabavu kamiona cisterne za prijevoz pitke vode.

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027.GODINE

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2026.-2029. sastavni je dio višegodišnjeg Plana poslovanja Društva za razdoblje 2026. - 2029. godine, i obuhvaća:

- ulaganja u komunalne vodne građevine vodoopskrbe po gradovima i općinama,

- ulaganje u komunalne vodne građevine odvodnje po gradovima i općinama,

- ulaganje u komunalne vodne građevine u okviru zajedničkih ulaganja,

- ulaganje u okviru aglomeracije Pula Sjever,

- ulaganje u okviru aglomeracije Pula Centar,

- ulaganje u okviru aglomeracije Labin-Raša-Rabac,

- ulaganje u okviru aglomeracije Medulin-Premantura-Banjole,

- ulaganje u okviru aglomeracije Brijuni,

- ulaganje u okviru komunalnih vodnih građevina odvodnje u vodozaštitnim zonama.

- Prilozi (tablice):

Tablica 7.	Plan crpljene i isporučene vode za razdoblje 2026. – 2029. (u m3)

Tablica 8. 	Plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje za razdoblje 2026. – 2029. u m3 i broja korisnika javne odvodnje

Tablica 9. 	Plan kadrova za razdoblje 2026.-2029.

Tablica 10.1. 	Financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za 2026.godinu  (s dodatnim podacima), plan prihoda i rashoda po kvartalima za 2026.godinu

Tablica 10.2. 	Višegodišnji financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za razdoblje 2026. - 2029.godinu

Tablica 11. 	Rekapitulacija investicijskog ulaganja za razdoblje 2026. – 2029.

Tablica 12.1. 	Raspored naknade za razvoj za razdoblje NZR-P 2026. – 2029.

Tablica 12.2. 	Raspored naknade za razvoj za razdoblje NZR-K 2026. – 2029.

Tablica 12.3. 	Raspored naknade za razvoj za razdoblje NZR-S 2026. – 2029.

Tablica 13. 	Ulaganje u osnovu djelatnost po pogonima i odjelima za razdoblje 2026.-2029.

Prilog 1: Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 2026.-2029.

Tablica 7.

Plan crpljene i isporučene vode za razdoblje 2026. – 2029. (u m3)

| Red br. | NAZIV |  |  | Plan 2025. – I. izmjene i dopune |  | Plan 2026. |  | Plan 2027. |  | Plan 2028. |  | Plan 2029. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| 1. | ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA |  |  | 11.666.520 |  | 12.045.000 |  | 12.130.000 |  | 12.265.100 |  | 12.380.000 |  |
| 1.1. | Pogon Pula |  |  | 1.500.700 | 12,9 | 1.521.300 | 12,6 | 1.543.500 | 12,7 | 1.567.400 | 12,8 | 1.591.200 | 12,9 |
| 1.2. | Pogon Rakonek |  |  | 4.307.400 | 36,9 | 4.366.700 | 36,3 | 4.430.500 | 36,5 | 4.498.900 | 36,7 | 4.567.300 | 36,9 |
| 1.3. | Vodovod Gradole |  |  | 2.160.100 | 18,5 | 2.189.800 | 18,2 | 2.221.800 | 18,3 | 2.256.100 | 18,4 | 2.290.300 | 18,5 |
| 1.4. | Akumulacija Butoniga |  |  | 1.554.600 | 13,3 | 1.576.000 | 13,1 | 1.599.000 | 13,2 | 1.623.700 | 13,2 | 1.648.400 | 13,3 |
| 1.5. | Mutvica |  |  | 250.000 | 2,1 | 140.000 | 1,2 | 140.000 | 1,2 | 140.000 | 1,1 | 140.000 | 1,1 |
| 1.6. | F.G.-Kokoti |  |  | 1.555.395 | 13,3 | 1.690.000 | 14,0 | 1.640.000 | 13,5 | 1.630.000 | 13,3 | 1.600.000 | 12,9 |
| 1.7. | Plomin |  |  | 127.275 | 1,1 | 150.000 | 1,2 | 150.000 | 1,2 | 150.000 | 1,2 | 150.000 | 1,2 |
| 1.8. | Kožljak |  |  | 304.850 | 2,6 | 330.000 | 2,7 | 330.000 | 2,7 | 330.000 | 2,7 | 330.000 | 2,7 |
| 1.9. | Bubić jama/Rakonek |  |  | / | / | 20.000 | 0,2 | 20.000 | 0,2 | 20.000 | 0,2 | 20.000 | 0,2 |
| 1.10. | Sv. Anton |  |  | / | / | 160.000 | 1,3 | 160.000 | 1,3 | 160.000 | 1,3 | 160.000 | 1,3 |
| 1.11. | Ispiranje mreže |  |  | -93.800 | -0,8 | -98.800 | -0,8 | -104.800 | -0,9 | -111.000 | -0,9 | -117.200 | -0,9 |
|  | - Pula |  |  | -72.800 | -0,6 | -73.800 | -0,6 | -74.800 | -0,6 | -76.000 | -0,6 | -77.200 | -0,6 |
|  | - Labin |  |  | -21.000 | -0,2 | -25.000 | -0,2 | -30.000 | -0,2 | -35.000 | -0,3 | -40.000 | -0,3 |
| 2. | ISPORUČENA VODA |  |  | 9.494.195 |  | 9.823.740 |  | 9.939.190 |  | 10.063.580 |  | 10.195.210 |  |
| 2.1. | Isporuka - Kućanstva |  |  | 6.499.227 | 68,5 | 6.690.650 | 68,1 | 6.736.080 | 67,8 | 6.783.270 | 67,4 | 6.831.230 | 67,0 |
| 2.2. | Isporuka - Nisu kućanstva |  |  | 2.729.074 | 28,7 | 2.844.570 | 29,0 | 2.893.040 | 29,1 | 2.945.110 | 29,3 | 2.999.880 | 29,4 |
| 2.2.1. | Isporuka - vlastita potrošnja |  |  | 51.000 | 0,5 | 52.000 | 0,5 | 52.500 | 0,5 | 53.000 | 0,5 | 53.000 | 0,5 |
| 2.3. | Isporuka - socijalno ugroženi |  |  | 27.797 | 0,3 | 30.760 | 0,3 | 30.580 | 0,3 | 30.400 | 0,3 | 30.220 | 0,3 |
| 2.4. | Isporuka - navodnjavanje |  |  | 145.097 | 1,5 | 163.760 | 1,7 | 184.490 | 1,9 | 208.800 | 2,1 | 237.380 | 2,3 |
| 2.5. | Isporuka - drugim isporučiteljima* |  |  | 42.000 | 0,4 | 42.000 | 0,4 | 42.500 | 0,4 | 43.000 | 0,4 | 43.500 | 0,4 |
| 3. | GUBITAK VODE |  |  | 2.172.325 |  | 2.221.260 |  | 2.190.810 |  | 2.201.520 |  | 2.184.790 |  |
| 3.1. | GUBITAK VODE u % |  |  | 18,6 |  | 18,4 |  | 18,1 |  | 17,9 |  | 17,6 |  |

Tablica 8.

Plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje za razdoblje 2026. – 2029. u m3 i broja korisnika javne odvodnje

| Red br. | NAZIV |  |  | Plan 2025. I. izmjene i dopune |  | Plan 2026. |  | Plan 2027. |  | Plan 2028. |  | Plan 2029. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % |
| 1. | ISPUŠTENA VODA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE (m3) |  |  | 5.534.099 | 100,0 | 5.783.135 | 100,0 | 5.838.590 | 100,0 | 5.894.580 | 100,0 | 5.951.050 | 100,0 |
| 1.1. | Stambeni prostori |  |  | 3.724.053 | 67,3 | 3.886.616 | 67,2 | 3.922.300 | 67,2 | 3.958.340 | 67,2 | 3.994.710 | 67,1 |
| 1.2. | Poslovni prostori |  |  | 1.785.401 | 32,3 | 1.869.337 | 32,3 | 1.889.000 | 32,4 | 1.908.840 | 32,4 | 1.928.830 | 32,4 |
| 1.3. | Socijalno ugroženi |  |  | 24.646 | 0,4 | 27.182 | 0,5 | 27.290 | 0,5 | 27.400 | 0,5 | 27.510 | 0,5 |
| 2. | BROJ KORISNIKA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE, prosječno mjesečno |  |  | 47.180 | 100,0 | 47.717 | 100,0 | 47.968 | 100,0 | 48.074 | 100,0 | 48.155 | 100,0 |
| 2.1. | Stambeni prostori |  |  | 41.279 | 87,5 | 41.673 | 87,3 | 41.798 | 87,1 | 41.869 | 87,1 | 41.926 | 87,1 |
| 2.2. | Poslovni prostori |  |  | 5.542 | 11,7 | 5.686 | 11,9 | 5.807 | 12,1 | 5.841 | 12,1 | 5.865 | 12,2 |
| 2.3. | Socijalno ugroženi |  |  | 359 | 0,8 | 358 | 0,8 | 364 | 0,8 | 364 | 0,8 | 364 | 0,8 |

Tablica 9.

Plan kadrova za razdoblje 2026.-2029.

| Organizacijska jedinica | Plan 2025. I. izmjene i dopune | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprava (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tehnički sektor (100) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odjel proizvodnje i distribucije (110) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pogon Rakonek (112) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pogon Pula (113) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Laboratorijsko tehnološki odjel (120) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Odjel tehničke operative (130) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Izgradnja priključaka (131) | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Održavanje vodovodne mreže (132) | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| Strojno održavanje (140) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektroodržavanje (150) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tehnički odjel (160) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Služba za pripremu i razvoj investicija (161) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Služba geografsko informacijskog sustava (GIS) (162) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Služba za priključke (163) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Služba za istraživanje gubitaka vode (164) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Odjel elektro i strojnog održavanja (180) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Odjel sustava odvodnje (190) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Održ., ispit. i kontrola odvodnje fekalnih i oborinskih (191) | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje (192) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Opći sektor (200) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ekonomski sektor (300) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Financijsko računovodstveni odjel (320) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Potrošački odjel (330) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Odjel komercijale (340) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Služba informatičkog centra (420) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Odjel za kontr.,analizu posl.procesa i upravlj.normama (430) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poslovna jedinica Medulin (900) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Podružnica Labin | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Uprava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ured uprave i pravnih poslova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kontroling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Računovodstvo i financije | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nabava | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tehnički sektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potrošački odjel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sektor kvalitete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PC Odvodnja | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| PC Vodoopskrba | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sektor održavanja | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Odjel istraživača gubitaka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odjel EU projekata | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odjel za projekte vodoopskrbe i odvodnje | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| UKUPNO | 322 | 333 | 333 | 334 | 338 |

Tablica 10.1.

Financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za 2026.godinu  (s dodatnim podacima), plan prihoda i rashoda po kvartalima za 2026.godinu

Tablica 10.2.

Višegodišnji financijski plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za razdoblje 2026. - 2029.godinu

Tablica 11.

Rekapitulacija investicijskog ulaganja za razdoblje 2026. – 2029.

| O p i s | Plan 2025. I. izmjene i dopune | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO ULAGANJE | 42.027.878 | 93.596.616 | 83.186.052 | 80.456.267 | 42.022.905 |
| - ulaganje u osnovnu djelatnost | 4.431.656 | 5.572.723 | 5.136.312 | 4.210.488 | 3.739.797 |
| - ulaganje u vodovodnu mrežu | 17.608.774 | 15.437.571 | 9.615.917 | 9.606.022 | 7.172.281 |
| - ulaganje u mrežu odvodnje | 19.987.448 | 72.586.323 | 68.433.823 | 66.639.758 | 31.110.828 |
| VODOVOD FINANCIRA UKUPNO | 15.518.007 | 15.601.108 | 9.855.256 | 10.038.465 | 10.029.313 |
| - ulaganje u osnovnu djelatnost | 3.568.156 | 3.429.823 | 3.129.346 | 2.289.500 | 2.197.000 |
| - ulaganje u vodovodnu mrežu | 7.555.875 | 3.046.362 | 1.974.088 | 3.004.107 | 2.985.121 |
| - ulaganje u mrežu odvodnje | 4.393.976 | 9.124.923 | 4.751.822 | 4.744.858 | 4.847.193 |
| OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO | 26.509.872 | 77.995.508 | 73.330.796 | 70.417.803 | 31.993.591 |
| - općine i gradovi | 1.572.261 | 1.662.320 | 3.433.203 | 3.871.243 | 4.202.943 |
| - Hrvatske vode | 1.965.895 | 2.702.736 | 504.228 | 414.019 | 0 |
| - EU fondovi | 19.233.547 | 53.771.334 | 36.263.824 | 33.974.759 | 0 |
| - ostali investitori | 704.324 | 938.200 | 774.000 | 624.000 | 624.000 |
| - ostali izvori (proračun RH) | 1.721.444 | 1.954.094 | 414.019 | 414.019 | 0 |
| - ostali izvori za projekt Pula centar | 0 | 6.024.343 | 5.997.343 | 5.997.343 | 0 |
| - ostali izvori za Aglomeraciju Labin-Raša-Rabac | 323.000 | 5.424.227 | 16.997.057 | 16.808.107 | 20.907.707 |
| - ostali izvori (ostali projekti) | 523.845 | 2.587.065 | 6.881.284 | 7.546.453 | 5.906.942 |
| - krediti | 101.056 | 2.412.789 | 1.713.838 | 415.861 | 0 |
| - ostali izvori financiranja (financijski leasing) | 364.500 | 518.400 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA | 15.518.007 | 15.601.108 | 9.855.256 | 10.038.465 | 10.029.313 |
| - vlastita sredstva | 6.525.943 | 3.564.286 | 2.384.000 | 2.309.500 | 2.297.000 |
| - naknada za razvoj | 8.992.064 | 12.036.822 | 7.471.256 | 7.728.965 | 7.732.313 |

Tablica 12.1.

Raspored naknade za razvoj NZR-P za razdoblje 2026. – 2029.

| 2026 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  | KORIŠTENJE NAKNADE - PULA SJEVER (EUR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD PULA | 4.904.219 | 3.998.013 | 2.158.927 | 7.063.146 | 596.129 | 4.210.538 | 0 | 1.267 | 1.351 | 1.502 | 4.810.787 |
| GRAD VODNJAN | 307.983 | 627.759 | 257.381 | 565.364 | 113.118 | 486.744 | 0 | 3.583 | 3.822 | 4.249 | 611.515 |
| OPĆINA BARBAN | -1.599 | 195.410 | 39.082 | 37.483 | 33.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.097 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 327.948 | 408.280 | 220.471 | 548.420 | 75.924 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.924 |
| OPĆINA MARČANA | 4.272 | 448.159 | 89.632 | 93.904 | 79.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.077 |
| OPĆINA SVETVINČENAT | -1.330 | 275.702 | 55.140 | 53.811 | 40.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.381 |
| OPĆINA MEDULIN | 1.130.649 | 1.266.431 | 721.866 | 1.852.514 | 231.418 | 1.288.000 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 1.523.169 |
| OPĆINA FAŽANA | 476.266 | 626.485 | 294.448 | 770.714 | 113.016 | 668.050 | 0 | 2.651 | 2.827 | 3.143 | 789.688 |
| SVEUKUPNO | 7.148.408 | 7.846.240 | 3.836.948 | 10.985.355 | 1.282.160 | 6.843.332 | 3.750 | 7.500 | 8.000 | 8.895 | 8.153.637 |
| 2027 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  | KORIŠTENJE NAKNADE - PULA SJEVER (EUR) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD PULA | 2.252.358 | 4.055.311 | 2.189.868 | 4.442.226 | 681.984 | 2.539.926 | 0 | 338 | 1.182 | 42.177 | 3.265.608 |
| GRAD VODNJAN | -46.151 | 636.756 | 261.070 | 214.919 | 43.656 | 42.152 | 0 | 955 | 3.344 | 119.290 | 209.397 |
| OPĆINA BARBAN | 4.386 | 198.210 | 39.642 | 44.028 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 282.496 | 414.131 | 223.631 | 506.127 | 30.845 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.845 |
| OPĆINA MARČANA | 14.827 | 454.582 | 90.916 | 105.743 | 77.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.017 |
| OPĆINA SVETVINČENAT | 13.430 | 279.654 | 55.931 | 69.361 | 46.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928 |
| OPĆINA MEDULIN | 329.346 | 1.284.582 | 732.211 | 1.061.557 | 219.035 | 280.555 | 104.669 | 0 | 0 | 0 | 604.259 |
| OPĆINA FAŽANA | -18.974 | 635.464 | 298.668 | 279.694 | 89.870 | 102.114 |  | 707 | 2.474 | 88.250 | 283.414 |
| SVEUKUPNO | 2.831.718 | 7.958.690 | 3.891.938 | 6.723.655 | 1.190.334 | 3.154.747 | 104.669 | 2.000 | 7.000 | 249.717 | 4.708.467 |
| 2028 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  | KORIŠTENJE NAKNADE - PULA SJEVER (EUR) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD PULA | 1.176.619 | 4.116.146 | 2.222.719 | 3.399.337 | 983.055 | 2.208.140 | 0 | 338 | 7.182 | 50.301 | 3.249.017 |
| GRAD VODNJAN | 5.522 | 646.308 | 264.986 | 270.509 | 131.834 | 20.900 | 0 | 955 | 3.344 | 142.267 | 299.301 |
| OPĆINA BARBAN | 43.028 | 201.184 | 40.237 | 83.265 | 50.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.584 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 285.281 | 420.344 | 226.986 | 512.267 | 102.667 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.667 |
| OPĆINA MARČANA | 28.726 | 461.401 | 92.280 | 121.007 | 110.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.813 |
| OPĆINA SVETVINČENAT | 22.433 | 283.849 | 56.770 | 79.203 | 67.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.035 |
| OPĆINA MEDULIN | 457.298 | 1.303.852 | 743.196 | 1.200.494 | 316.655 | 160.200 | 175.419 | 0 | 0 | 0 | 652.273 |
| OPĆINA FAŽANA | -3.720 | 644.996 | 303.148 | 299.428 | 109.172 | 87.257 |  | 707 | 2.474 | 105.248 | 304.858 |
| SVEUKUPNO | 2.015.188 | 8.078.080 | 3.950.321 | 5.965.510 | 1.871.815 | 2.666.498 | 175.419 | 2.000 | 13.000 | 297.817 | 5.026.548 |
| 2029 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  | KORIŠTENJE NAKNADE - PULA SJEVER (EUR) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD PULA | 150.320 | 4.180.924 | 2.257.699 | 2.408.020 | 861.866 | 787.263 | 0 | 0 | 0 | 52.087 | 1.701.216 |
| GRAD VODNJAN | -28.792 | 656.480 | 269.157 | 240.365 | 72.000 | 17.457 | 0 | 0 | 0 | 147.317 | 236.774 |
| OPĆINA BARBAN | 32.681 | 204.350 | 40.870 | 73.551 | 45.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.775 |
| OPĆINA LIŽNJAN | 219.600 | 426.959 | 230.558 | 450.158 | 90.269 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.269 |
| OPĆINA MARČANA | 10.194 | 468.663 | 93.733 | 103.926 | 95.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.741 |
| OPĆINA SVETVINČENAT | 12.168 | 288.316 | 57.663 | 69.831 | 56.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.879 |
| OPĆINA MEDULIN | 548.220 | 1.324.371 | 754.892 | 1.303.112 | 276.795 | 636.400 | 170.349 | 0 | 0 | 0 | 1.083.544 |
| OPĆINA FAŽANA | -5.430 | 655.147 | 307.919 | 302.489 | 74.057 | 85.607 |  | 0 | 0 | 108.985 | 268.649 |
| SVEUKUPNO | 938.962 | 8.205.210 | 4.012.490 | 4.951.452 | 1.573.383 | 1.716.728 | 170.349 | 0 | 0 | 308.389 | 3.768.848 |

| 2026 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | Aglomeracija Labin-Raša-Rabac | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD LABIN | 109.089 | 1.039.604 | 343.069 | 452.159 | 360.801 | 0 | 91.358 | 0 | 452.159 |
| OPĆINA CEROVLJE | 835 | 2.068 | 682 | 1.517 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
| OPĆINA GRAČIŠĆE | 933 | 2.207 | 728 | 1.662 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 1.661 |
| OPĆINA KRŠAN | 238.637 | 245.163 | 80.904 | 319.541 | 80.904 | 0 | 238.637 | 0 | 319.541 |
| OPĆINA PIĆAN | 58.864 | 51.142 | 16.877 | 75.741 | 29.450 | 0 | 46.290 | 0 | 75.741 |
| OPĆINA RAŠA | 180.723 | 308.168 | 101.695 | 282.419 | 101.695 | 0 | 180.723 | 0 | 282.419 |
| OPĆINA SVETA NEDJELJA | 278.631 | 235.148 | 77.599 | 356.229 | 77.599 | 0 | 278.631 | 0 | 356.229 |
| SVEUKUPNO | 867.712 | 1.883.500 | 621.555 | 1.489.267 | 653.628 | 0 |  | 0 | 1.489.267 |
| 2027 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | Aglomeracija Labin-Raša-Rabac | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD LABIN | 0 | 1.040.711 | 343.435 | 343.434 | 343.434 | 0 | 0 | 0 | 343.434 |
| OPĆINA CEROVLJE | 0 | 2.070 | 683 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| OPĆINA GRAČIŠĆE | 0 | 2.210 | 729 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| OPĆINA KRŠAN | 0 | 245.423 | 80.989 | 80.990 | 80.990 | 0 | 0 | 0 | 80.990 |
| OPĆINA PIĆAN | 0 | 51.196 | 16.895 | 16.895 | 16.895 | 0 | 0 | 0 | 16.895 |
| OPĆINA RAŠA | 0 | 308.494 | 101.803 | 101.803 | 101.803 | 0 | 0 | 0 | 101.803 |
| OPĆINA SVETA NEDJELJA | 0 | 235.397 | 77.681 | 77.681 | 77.681 | 0 | 0 | 0 | 77.681 |
| SVEUKUPNO | 0 | 1.885.500 | 622.215 | 622.215 | 622.215 | 0 |  | 0 | 622.215 |

| 2028 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | Aglomeracija Labin-Raša-Rabac | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD LABIN | 0 | 1.042.925 | 344.165 | 344.165 | 344.165 | 0 | 0 | 0 | 344.165 |
| OPĆINA CEROVLJE | 0 | 2.074 | 685 | 685 | 684 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| OPĆINA GRAČIŠĆE | 0 | 2.214 | 731 | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| OPĆINA KRŠAN | 0 | 245.942 | 81.161 | 81.161 | 81.161 | 0 | 0 | 0 | 81.161 |
| OPĆINA PIĆAN | 0 | 51.305 | 16.931 | 16.931 | 16.931 | 0 | 0 | 0 | 16.931 |
| OPĆINA RAŠA | 0 | 309.146 | 102.018 | 102.018 | 102.018 | 0 | 0 | 0 | 102.018 |
| OPĆINA SVETA NEDJELJA | 0 | 235.894 | 77.845 | 77.845 | 77.845 | 0 | 0 | 0 | 77.845 |
| SVEUKUPNO | 0 | 1.889.500 | 623.535 | 623.535 | 623.535 | 0 |  | 0 | 623.535 |
| 2029 | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | KORIŠTENJE NAKNADE - KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (EUR) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VODOOPSKRBA | ODVODNJA | Aglomeracija Labin-Raša-Rabac | FINANCIRANJE KAPITALNIH IZDATAKA | UKUPNO ISKORIŠTENA SREDSTVA (EUR) |
| GRAD LABIN | 0 | 1.045.139 | 344.896 | 344.896 | 344.896 | 0 | 0 | 0 | 344.896 |
| OPĆINA CEROVLJE | 0 | 2.079 | 686 | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| OPĆINA GRAČIŠĆE | 0 | 2.219 | 732 | 732 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 |
| OPĆINA KRŠAN | -0 | 246.460 | 81.332 | 81.332 | 81.332 | 0 | 0 | 0 | 81.332 |
| OPĆINA PIĆAN | 0 | 51.413 | 16.966 | 16.966 | 16.966 | 0 | 0 | 0 | 16.966 |
| OPĆINA RAŠA | -0 | 309.798 | 102.233 | 102.233 | 102.233 | 0 | 0 | 0 | 102.233 |
| OPĆINA SVETA NEDJELJA | -0 | 236.392 | 78.009 | 78.009 | 78.009 | 0 | 0 | 0 | 78.009 |
| SVEUKUPNO | 0 | 1.893.500 | 624.855 | 624.855 | 624.855 | 0 |  | 0 | 624.855 |

Tablica 12.2.

Raspored naknade za razvoj NZR-K za razdoblje 2026. – 2029.

|  | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | Korištenje NZR-Z-K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026. godina | 0 | 9.729.740 | 972.974 | 972.974 | 971.562 |  |
| 2027. godina | 1.412 | 9.844.190 | 984.419 | 985.831 | 904.885 |  |
| 2028. godina | 80.946 | 9.967.580 | 996.758 | 1.077.704 | 896.792 |  |
| 2029. godina | 180.912 | 10.098.710 | 1.009.871 | 1.190.783 | 843.248 |  |
| SVEUKUPNO |  | 39.640.220 | 3.964.022 | 4.227.292 | 3.616.487 |  |

Tablica 12.3.

Raspored naknade za razvoj NZR-S za razdoblje 2026. – 2029.

|  | Prenesena sredstva iz prethodne godine (EUR) | Isporučena količina u m3 | Planirana naknada za razvoj u godini (EUR) | Ukupno raspoloživa sredstva (EUR) | Korištenje NZR-Z-S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026. godina | 2.900.000 | 9.729.740 | 1.264.866 | 4.164.866 | 1.435.000 |  |
| 2027. godina | 2.729.866 | 9.844.190 | 1.279.745 | 4.009.611 | 1.590.075 |  |
| 2028. godina | 2.419.536 | 9.967.580 | 1.295.785 | 3.715.321 | 1.655.325 |  |
| 2029. godina | 2.059.996 | 10.098.710 | 1.312.832 | 3.372.829 | 2.974.100 |  |
| SVEUKUPNO |  | 39.640.220 | 5.153.229 | 15.262.627 | 7.654.500 |  |

Tablica 13.

Ulaganje u osnovu djelatnost po pogonima i odjelima 2026.-2029.

|  | Plan 2026. | Plan 2027. | Plan 2028. | Plan 2029. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - UPRAVA | 535.000 | - | - | - |
| Projektiranje nove poslovne zgrade na lokaciji Valmade | 35.000 | - | - | - |
| Sanacija poslovnog prostora | 500.000 | - | - | - |
| 110 - ODJEL DISTRIBUCIJE I PROIZVODNJE | 177.000 | 243.000 | 177.000 | 177.000 |
| Dobava i ugradnja ograda na vodoopskrbnim objektima | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Izrada geodetskih elaborata | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Izrada građevinskih, strojarskih i elektro projekata | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Izvođenje radoca PCS Luter | - | 66.000 | - | - |
| Razni alati | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ulaganja u Butoniški sustav | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| Usluga inženjerskog nadzora nad izvođenjem građevinskih, strojarskih i elektro radova | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 112 - POGON RAKONEK | 559.500 | 308.400 | 34.500 | 34.500 |
| DEA 800 kVA za napajanje NN u Rakoneku ,motor "Perkins" | - | 150.000 | - | - |
| Elektrooprema | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Mjerna oprema analizatori | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| NN ormar-preklapanje na agregat 1000 kva | - | 9.900 | - | - |
| NT pumpa teglica | - | 66.000 | - | - |
| Projekt i dogradnja video nadzora u Rakoneku | - | 48.000 | - | - |
| Razni alati za Pogon Rakonek | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Strojarska oprema | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Ugradnja ALU grilja i žaluzina | 13.500 | - | - | - |
| Ugradnja PVC stolarije | 13.500 | - | - | - |
| Vanjska rasvjeta i kabliranje za video nadzor Prnjani | 48.000 | - | - | - |
| Zamjena crpnog agregata broj 2 – Rakonek | 450.000 | - | - | - |
| 113 - POGON PULA | 87.298 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Dezinfekcijska stanica u VS Vinjola | 25.000 | - | - | - |
| Nabava alata za uređenje trasa | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Opremanje VO objekata opremom za uzorkovanje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Projektiranje i ugradnja prinudne ventilacije u VS P.P. | 15.000 | - | - | - |
| Razni alati | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Rekostrukcija zasunske komore VS (CV3) | 25.298 | - | - | - |
| Uređenje prostora CV | 15.000 | - | - | - |
| 120 - LABORATORIJSKO TEHNOLOŠKI ODJEL | 41.000 | 27.000 | 18.500 | 19.000 |
| Analitički instrumenti | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Inkubator/Sušionik | - | 3.000 | - | - |
| Konduktometar | 1.500 | - | - | - |
| Nabava inox ormarića za uzorkovanje | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| Nabava procesnog mjerača mutnoče za VS Magornja | 8.000 | - | - | - |
| Nabava terenskih uređaja za mjerenje mutnoće | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Nabava terenskih uređaja za mjerenje rezidualnog klora | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Računala - zamjena | 1.000 | - | - | - |
| Radovi za zgradi Karolina | - | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| Uređaj za membran filtraciju s vakum pumpom | 10.000 | - | - | - |
| Vodena kupelj - za podloge | - | 5.000 | - | - |
| Zaštitno odjelo Drager | 2.500 | - | - | - |
| 130 - ODJEL TEHNIČKE OPERATIVE | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| Dobava mjernih okna za potrebe mjerenja | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Građevinski radovi na održavanju mreže | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Nabava otplate za beton i podupirača | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Razni alati i oprema za potrebe Tehničke operative | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 140 - STROJNO ODRŽAVANJE | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| Dodatna oprema za vozila | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Dozir pumpa za hipoklorit | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Nabava raznih alata za potrebe strojnog održavanja | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Piloti za reducione ventile | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pumpa za analizu vode | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Radovi na poboljšanju mjera sigurnosti (Ograde, rukohvati) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ugradnja klima uređaja (samostalne jedinice) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 143 - AUTO RADIONA | 648.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| Nabava kamiona cisterne 12 m3 - za prijevoz pitke vode | 200.000 | - | - | - |
| Nabava lakih teretnih vozila do 3,5 T (2 kom) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Nabava osobnih i terenskih vozila (7 kom) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Nabava skutera | 8.000 | - | - | - |
| Nabava teških teretnih vozila (1 kom) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 150 - ELEKTROODRŽAVANJE | 122.600 | 291.600 | 103.600 | 106.600 |
| Mjerna oprema | 19.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Mjerna oprema - analizatori rezidualnog klora | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| Nabava alata i uređaja (elektroodržavanje) | 10.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 |
| Oprema za automatsko upravljanje | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| oprema za napajanje električnom energijom u objektima | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Priključci na niskonaponsku mrežu | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Projektiranje i nadzor (elektro održavanje) | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| Ugradnja fotonaponskih kolektora na objekte vodoopskrbe | 30.000 | 180.000 | - | - |
| Uključenje novih RTU u SCADA sustav | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 |
| 162 - SLUŽBA GEOGRAFSKO INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Geodetsko snimanje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| izrada geodetskih elaborata i podloga | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Kopirni uređaj | 3.000 | - | - | - |
| Kupovina GIS modula i instalacija na računalo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Priprema podataka iz GIS-a vode i odvodnje za sustav katastra infrastrukture | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 164 - SLUŽBA ZA ISTRAŽIVANJE GUBITKA VODE | 116.700 | 161.700 | 161.700 | 161.700 |
| Aparat za ispitivanje gubitaka | - | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Dobava korelatora (1 kom) u Službi istraživanja gubitka | 16.000 | - | - | - |
| Loggeri Šumova - Medulin, Premantura, Ližnjan- novo i zamjena starih | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Metal detektor za pronalaženje metalnih instalacija | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Štapni mjerač protoka i tlaka i šuma- zamjena za stari | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Tehnička pomoć pri uvođenju matematičkog modela | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| Uređaj za zapis i daljinski prijenos podataka (GSM) na mjernom mjestu (protok, tlak, nivo) sa pripadajućom opremom – dobava i zamjena uređaja starijih od 11 godina u sustavu AMR-Control | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 190 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE | 127.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| Građevinski radovi na fekalnoj kanalizaciji | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Građevinski radovi na mješovitoj kanalizaciji (dio Vodovod, ostalo se planira u troškovima) | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| Izvođenje radova za preseljenje taložnice s pripadajućom opremom ( zaštitna ograda, video kamera i sl. ) na izgradnji pristupne prometnice s okretištem za specijalna vozila | 86.000 | - | - | - |
| Nabava alata i uređaja za građevinske radove | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 191 - ODRŽAVANJE, ISPITIVANJE I KONTROLA ODVODNJE FEKALNIH I OBOR. VODA | 51.000 | 31.000 | 11.000 | 11.000 |
| izrada i montaža zaštitne ograde na UPOV-u Duga Uvala | 15.000 | - | - | - |
| Jastuk Ergelit za DN 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nabava i ugradnja UZV mjerača protoka na mreži | 20.000 | 20.000 | - | - |
| Nabava kišomjerne stanice aglomeracije Pula centar- Pula sjever | 5.000 | - | - | - |
| Usluge sanacije cijevi bez kopanja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 192 - ODRŽAVANJE POGONSKIH UREĐAJA I SUSTAVA ODVODNJE | 161.000 | - | - | - |
| Montaža finog sita na UPOV Monumenti | 6.000 | - | - | - |
| Nabava rolo kontejnera za navlačenje 18 m3 | 10.000 | - | - | - |
| Nabava uređaja za kemijsko pročišćavanje zraka iz otpadnih voda | 5.000 | - | - | - |
| Ugradnja Filtera otpadnog zraka | 10.000 | - | - | - |
| Zamjena dotrajalih automatskih finih sita 3mm za UPOV Valkane | 130.000 | - | - | - |
| 330 - POTROŠAČKI ODJEL | 12.000 | 12.000 | - | - |
| Nabavka 6 mobilnih printera koji se spajaju na ručne terminale za čitače | 3.000 | 3.000 | - | - |
| Nabavka 6 ručnih terminala za čitače | 9.000 | 9.000 | - | - |
| 340 - ODJEL KOMERCIJALE | 1.418.420 | 1.371.500 | 1.372.500 | 1.373.500 |
| Alati i uređaji za sve sektore i odjele | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Hitna nabava za sve sektore i odjele | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| Industrijski skladišni šator za skladište Fojbon | 28.000 | - | - | - |
| Kuvertirka Intimus TSI-7 | 20.420 | - | - | - |
| uredske stolice (OPDIO, Rakonek, Potrošački odjel, Opći sektor, FES, IC) | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Uredski namještaj za sve sektore i odjele | 15.800 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| Vodomjeri za nove priključke i za zamjenu | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 420 - SLUŽBA INFORMATIČKOG CENTRA | 63.300 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| HDD/SSD diskovi zamjena na NASEVIMA | 5.000 | - | - | - |
| Nabava 40 novih korisničkih Unipas Licenci | 13.600 | - | - | - |
| Nabava FORtinet utm uređaja za Valkane | 1.500 | - | - | - |
| Nabava opreme za radne naloge (tableti) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Nabava PC opreme za Društvo | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Napajanje za qNAS | 1.200 | - | - | - |
| Neplanirane nabavka IC opreme | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Programski paketi i informacijski sustavi - office,trajne linence, windows | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Skeneri za računala - mrežni laser pisač (profesionalni), mrežni laser pisač stolni, fotokopirni uređaj - odvodnja | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Skeneri za računala - mrežni laser pisač (profesionalni), mrežni laser pisač stolni, fotokopirni uređaj - vodoopskrba | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zamjena LCD monitora | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 810 - KONTROLING | 350 | 500 | 1.500 | - |
| Moblni telefon | - | 500 | - | - |
| Računalna i IT oprema | 350 | - | 1.300 | 0 |
| Uredska stolica | - | - | 200 | - |
| 831 - ODJEL ZA PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE | 700 | 700 | 2.650 | 4.450 |
| Računalna i IT oprema | - | - | 2.150 | 4.200 |
| Moblni telefon | 500 | 700 | 500 | - |
| Uredska stolica | 200 | - | - | 250 |
| 840 - SLUŽBA NABAVE | - | 2.450 | 550 | - |
| Moblni telefon | - | - | 300 | - |
| Računalna i IT oprema | - | 2.450 | - | - |
| Uredska stolica | - | - | 250 | - |
| 850 - SEKTOR FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA | 2.800 | 500 | 2.950 | - |
| Računalna i IT oprema | 2.300 | 100 | 2.950 | 0 |
| Moblni telefon | 300 | - | - | - |
| Uredska stolica | 200 | 400 | - | - |
| 861 - ODJEL ISTRAŽIVAČA GUBITAKA | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Oprema za istraživanje gubitaka | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Teretno vozilo | 25.000 | - | - | - |
| 862 - POTROŠAČKI ODJEL | 350 | 2.050 | 700 | 1.100 |
| Računalna i IT oprema | 350 | 1.850 | 700 | 1.100 |
| Uredska stolica | - | 200 | - | - |
| 863 - VODOOPSKRBA | 60.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 |
| Proširenje telemetrije i zamjena starih modula telemetrije (stari tip)Plomin,Kožljak,Breg. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sanacija objekta HS Letaj | 30.000 | - | - | - |
| Sanacija ograda vodoopskrbnih objekata | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sanacija VS Štalije | - | 50.000 | - | - |
| 864 - ODVODNJA | 52.900 | 117.800 | 155.000 | 100.000 |
| Nabavka frižidera za laboratorij na UPOV-u labin | - | 3.300 | - | - |
| Nabavka procjepnih voda dehidracije, UPOV labin | 4.200 | - | - | - |
| Nabavka pumpe procjepnih voda muljnih polja, UPOV labin | 4.200 | - | - | - |
| Nova pumpa povrata mulja i pripadajućom opremom, UPOV labin | 4.000 | - | - | - |
| Pužna pumpa za mulj | 3.000 | - | - | - |
| Rekonstrukcija tlačnog voda unutar pumpne stanice i ugradnja nove pumpe u CS Maslinica | 20.000 | - | - | - |
| Rekonstrukcija UPOV-a Viškovići | - | 30.000 | 150.000 | 100.000 |
| Stepenice, podest i zaštitana ograda na pomoćnim retencijskim bazenu, UPOV Labin | - | 5.000 | - | - |
| Stolno računalo | 1.500 | - | - | - |
| Ugradnja novog hubera na ulazu uređaj, UPOV labin | - | 35.000 | - | - |
| Ugradnja ultrazvučnog mjerača u CS Adoral | 4.000 | - | - | - |
| Ugradnja dodatne pumpe i opreme u retencijskom bazenu, UPOV Labin | - | - | 5.000 | - |
| Ugradnja novih ulaznih vrata za skladište, UPOV Labin | - | 500 | - | - |
| Ugradnja telemetrije CS I, CS II i UPOV Plomin luka | - | 36.000 | - | - |
| Ugradnja ultrazvuka CS I i CS II Plomin luka | - | 8.000 | - | - |
| Zamjena cijevi i difuzora aeracije u bazenima, UPOV Labin | 12.000 | - | - | - |
| 865 - SEKTOR ODRŽAVANJA | 360.000 | 400.000 | 438.000 | 378.000 |
| Radno vozlo teretno-kamion | - | 40.000 | 18.000 | - |
| Rekonstrukcija cjevovoda na dionici Kranjci Škrokoni, fi 350 | 200.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 |
| Teretno vozilo-osobno | - | - | - | 18.000 |
| Vodomjeri s daljinskim očitanjem | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Zamjena cjevovoda za izvor Mutvica ispred izvora Rakonek, fi 600 | - | - | 200.000 | - |
| 866 - SEKTOR KVALITETE | 24.604,92 | 89.411,90 | 33.638,16 | 16.246,50 |
| Auto (uzorkivač) | - | - | 30.000,00 | - |
| Digestor sa ormarom | - | - | - | 14.000,00 |
| Dulcotest uređaj | 3.886,08 | - | - | - |
| Hach pocket colorimeter | - | - | 2.000,00 | - |
| ICP-OES | - | 83.854,00 | - | - |
| Laboratorijska perilica posuđa | 16.468,84 | - | - | - |
| Laboratorijski namještaj (ormari, stol) | 3.750,00 | - | - | - |
| Magnetna mješalica sa grijačem | - | - | 1.638,16 | - |
| Moblni telefon | 500,00 | - | - | - |
| Prijenosno računalo | - | 900,00 | - | - |
| Tehnička vaga | - | - | - | 2.246,50 |
| Uređaj za mjerenja pH/vodljivosti | - | 4.657,90 | - | - |
| SVEUKUPNO | 4.847.723 | 3.866.312 | 3.270.488 | 3.139.797 |

Prilog 1.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 2026. do 2029. godine